MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Dirección General de Asuntos Administrativos

MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATACION DE LA CONSULTORIA QUE ELABORE EL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION DE LA CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCION E IRRADIACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA

MDRYT/LPN/003/2024

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 021 de 2 de febrero de 2022

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009,

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	2

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

6.	GARANTÍAS	2

7.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	4

9.	DECLARATORIA DESIERTA	5

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	5

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

18.	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	7

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	8

20.	PROPUESTA TÉCNICA	8

21.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	9

22.	APERTURA DE PROPUESTAS	10

23.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	11

24.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	11

25.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	12

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	13

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO	13

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO	13

29.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	13

30.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	13

31.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	14

32.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	14

33.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	15

34.	SUBCONTRATACIÓN	15

35.	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA	16

36.	CIERRE DEL CONTRATO	16

37.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	18

38.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	19

39.	TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA	21

40.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO	63

41.	CONSULTORÍAS SIMILARES	64

MINUTA DE CONTRATO	90

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios de consultoría se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas consultoras nacionales, legalmente constituidas;

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales legalmente constituidas en Bolivia;

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras;

- Organizaciones No Gubernamentales, constituidas como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, que serán consideradas únicamente cuando no se presenten propuestas o cuando exista una sola propuesta de personas jurídicas legalmente constituidas.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y de las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración, deberá ser publicada en el SICOES. y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente los Términos de Referencia y condiciones técnicas relacionadas con éstos.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC;

- Causas de fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipos de Garantías

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por realizar el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato, uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Cuando los costos establecidos en los grupos I y II del Formulario B-2 sean diferentes a los establecidos en los costos totales de los Formularios B-3 y B-4, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1, existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el subnumeral 32.1 del presente DBC;

- Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en los Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo los Formularios B-1, B-2, B-3 y B-4, cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de firma del personal propuesto Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4) y Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta de la propuesta económica o parte de ella, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo, con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90, de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia, en la fecha de emisión de la factura.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta tendrá una validez de:

- Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

- Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la Entidad o del TGN;

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo de depósito.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2d);

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario Hoja de Vida, del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario Hoja de Vida, del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).

- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

  - Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental.

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de consultoría ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente.

La experiencia general es el conjunto de consultorías realizadas y la experiencia específica es el conjunto de consultorías similares a la consultoría objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, las consultorías similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general.

    - En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La experiencia general, será calificada conforme los puntajes definidos en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

    - Las áreas de experiencia específica que se requieran para la consultoría, deberán ser definidas, por la entidad convocante, en el numeral 41 del presente DBC.

La entidad convocante debe establecer el tiempo mínimo requerido para la validez de cada servicio de consultoría conforme el numeral 41 del presente DBC. El tiempo mínimo requerido del servicio de consultoría, no deberá ser mayor a la mitad del tiempo estimado de realización de la consultoría objeto de contratación.

    - Los servicios de consultoría que cumplan con los requisitos solicitados tanto de área de experiencia, como de tiempo mínimo de ejecución, requeridos en el numeral 41; podrán ser considerados como válidos para la evaluación en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Experiencia General y Específica del Personal Clave de la Consultoría

    - La experiencia del personal clave será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha desempeñado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta participación.

La experiencia general es el conjunto de cargos desarrollados por el personal clave en la ejecución de consultorías independientemente del tipo de consultoría y la experiencia específica es el conjunto de cargos, en consultorías, que sean similares o superiores al objeto de la contrataciónrequerido por la entidad convocante.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en consultorías similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, los cargos en consultorías en general no pueden ser incluidos como experiencia específica.

    - La valoración de Experiencia Específica mínima requerida para el personal clave deberá efectuarse considerando las condiciones de formación, cargo a desempeñar, áreas de especialización y experiencia específica requeridas, para el personal clave, en el numeral 40 del presente DBC

    - Para la calificación de Cursos o Seminarios del personal clave se consideran las Áreas de Especialización establecidas por la entidad convocante en el numeral 40 y la duración mínima de los mismos.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica de manera electrónica (escaneada y remitida en la plataforma informática del RUPE), conteniendo los siguientes documentos:

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1);

- Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría (Formulario B-2);

- Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3);

- Formulario de Detalle de Alquileres y Misceláneos (Formulario B-4).

El proponente además de mandar su propuesta económica escaneada, deberá registrar en la plataforma informática del RUPE el monto total de la consultoría establecido en el Formulario B-1.

Cuando exista diferencia entre el monto total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio total del Formulario B-1 escaneado, prevalecerá este último.

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

- Formulario de Experiencia General y Específica del proponente (Formulario A-3);

- Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4);

- Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

- Formulario de Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y 20 del presente DBC, salvo cuando el Método de Selección y Adjudicación sea Presupuesto Fijo, donde no corresponde registrar la información establecida en el numeral 19 del presente DBC.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

- Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

- La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación electrónica de propuestas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - En la presentación electrónica de propuestas, éstas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación, al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Calidad; “No aplica este Método”

- Presupuesto Fijo; “No aplica este Método”

- Menor Costo. “No aplica este Método”

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en los Formularios A-1, A-4 y A-5 a efectos de verificar que dichos documentos han sido firmados digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas, con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:	Propuesta Económica (PE)	: 30 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)		: 70 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;

- Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada;

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto ajustado por corrección de errores aritméticos deberá ser registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna Precios Ajustado (PA) del Formulario V-2.

La Comisión de Calificación podrá considerar los datos del Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-2.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

De la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2 se seleccionará la propuesta con el menor valor a la cual le corresponde el Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor PAMV, a esta propuesta se le asignará treinta (30) puntos y al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente formula:

PEi=PAEMV*30PAi

Donde:

PEi 		Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PAMV	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

Pai		Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasarán a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, sumando sus puntajes, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi = PEi   +   PTi

Donde:

PTPi   =  Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi     =  Puntaje de la Propuesta Económica

PTi     =  Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total PTPi, cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO “No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

  - Nómina de los proponentes;

  - Cuadros de Evaluación;

  - Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

  - Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

  - Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

  - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados, cuando corresponda;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del proponente adjudicado, cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La Concertación de Mejores Condiciones Técnicas no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptará las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras establecidas en su país de origen, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE, presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras, los documentos de estas últimas deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta, y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato, los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el Consultor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

  - La entrega de los productos de la consultoría deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de presentación de los productos de la consultoría.

  - La entidad contratante deberá establecer en los Términos de Referencia, el plazo máximo para aprobar los productos intermedios y finales presentados por la consultoría.

- CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con el servicio (estudio, supervisión, asesoramiento, etc.), demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular. Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.

Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización del servicio de consultoría bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue la entidad contratante luego de realizado el trabajo de consultoría.

Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Consultor desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser entregados.

Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la consultoría.

Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance del trabajo en la ejecución del servicio de consultoría ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.

Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Consultor, que oficializa el cumplimiento del contrato; detallando los aspectos más importantes del mismo.

Consultor: Empresa especializada dotada de estructura organizada y conocimiento técnico, con capacidad de gerencia suficientes para realizar servicios multidisciplinarios, dentro de los Términos de Referencia, de plazo y costo acordados.

Consultoría: Es una actividad intelectual independiente dirigida a la organización del conocimiento aplicado en función de la solución a problemas específicos, relacionando sus posibilidades y modo de aplicación con la realidad socio económica, el medio ambiente físico y humano, desde puntos de vista técnico, económico y social.

Consultoría similar: Es aquella que está en la misma área de trabajo y que tenga alcance similar. Por ejemplo, son similares con los estudios de micro riego, los de uso de agua y suelos, de hidrogeología, etc., con los proyectos aeropuertos, los proyectos de obras de arquitectura, urbanismo, edificaciones, puentes, etc.

Contraparte: Profesional o equipo de profesionales que constituyen el apoyo técnico de acompañamiento permanente a lo largo del desarrollo del proyecto, tanto en el diseño y discusión conceptual como proceso de transferencia tecnológica.

Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de consultoría, mediante una convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Costo del servicio: Es el costo del servicio de consultoría que compromete todos los gastos financieros (directos e indirectos) de la consultora, producto de la ejecución del servicio.

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de consultoría. Se establece a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Supervisor de estudio: Servidor público de línea, profesional especialista designado por autoridad competente de la entidad contratante, para realizar el seguimiento del estudio, supervisando directamente el cumplimiento de las condiciones contractuales del Consultor.

Empresa Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Empresa Extranjera: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse empresa nacional.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | - |  | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | - | 1 |  | 1 | Gestión |  |  | 2024 |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  |  |  |  | CONTRATACION DE LA CONSULTORIA QUE ELABORE EL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION DE LA CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCION E IRRADIACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad |  |  |  |  |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  | Código de la entidad para identificar al proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MDRYT/LPN/003/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  |  |  |  | Bs1.057.592,68 (Un Millón Cincuenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Dos con 68/100 bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo para la ejecución de la Consultoría (en días calendario) |  |  |  |  |  |  | 210 (doscientos diez) días calendario, computables a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Fijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Menor Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  |  |  |  |  | X | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  |  |  |  | X | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de contratación |  |  |  |  |  |  | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Corporación Andina de Fomento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  |  |  |  |  | MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | La Paz |  |  |  |  |  |  | Central |  |  |  |  |  | Av. Camacho N°1471, entre Calles Loayza y Bueno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  | 3-4628105 INT. 1165 (Consultas Técnicas) 2-200919 INT. 226 (Consultas Administrativas) |  |  |  |  | Fax |  |  | - |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | Consultas Técnicas: estaly.hinojosa@senasag.gob.bo hinzav@yahoo.com Consultas Administrativas bcontratacionesestatales@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONDORI |  |  |  |  |  | NINA |  |  |  |  |  | SANTOS |  |  |  |  |  | MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOTO |  |  |  |  |  | TRUJILLO |  |  |  |  |  | YURI FIDEL |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HINOJOSA |  |  |  |  |  | ALMANZA |  |  |  |  |  | SANDRA ESTALY |  |  |  |  |  | RESPONSABLE NACIONAL DE COORDINACION DE PROGRAMAS DE SANIDAD VEGETAL |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONDORI |  |  |  |  |  |  | NINA |  |  |  |  |  |  |  | SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHIPANA |  |  |  |  |  |  | QUISPE |  |  |  |  |  |  |  | JESUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VICEMINISTRO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GUERRERO |  |  |  |  |  |  | PEÑARANDA |  |  |  |  |  |  |  | RAMIRO JOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VICEMINISTRO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOLLINEDO |  |  |  |  |  |  | CATARI |  |  |  |  |  |  |  | ALVARO CARLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOTO |  |  |  |  |  |  | TRUJILLO |  |  |  |  |  |  |  | YURI FIDEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NELLY |  |  |  |  |  |  | YOLA |  |  |  |  |  |  |  | MENDOZA GARZOFINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VEIZAGA |  |  |  |  |  |  | PEREDO |  |  |  |  |  |  |  | BORIS ALEJANDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUIROZ |  |  |  |  |  |  | UGARTE |  |  |  |  |  |  |  | JUAN MIGUEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO SENASAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 07 |  | 2024 |  |  | 10 |  | 00 |  |  | Municipio de San Benito, Provincia Punata del departamento de Cochabamba, a 40 km. de la ciudad capital y a una altitud de 2.745 m.s.n.m. Se llama EX ESTACION EXPERIMENTAL ubicado en San Benito, Zona Norte, Calle Yuraj Kassa. |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 07 |  | 2024 |  |  | 12 |  | 00 |  |  | Área de Bienes y Servicios (Av. Camacho N°1471, entre Calles Loayza y Bueno, Piso 6) y/o a través de correo electrónico estaly.hinojosa@senasag.gob.bo |  |
| 4 | Reunión de Aclaración |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 07 |  | 2024 |  |  | 15 |  | 30 |  |  | Sala de reuniones del Área de Bienes y Servicios (Av. Camacho N°1471, entre Calles Loayza y Bueno, Piso 2) y/o a través de link/enlace reunión virtual Google Meet https://meet.google.com/cfb-svmq-cno |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  | 07 |  | 2024 |  |  | 10 10 |  | 00 30 |  |  | PRESENTACIÓN de propuestas de forma electrónica a través del RUPE APERTURA Sala de reuniones del Área de Bienes y Servicios (Av. Camacho N°1471, entre Calles Loayza y Bueno, Piso 2) y/o a través de link/enlace reunión virtual Google Meet https://meet.google.com/cfb-svmq-cno |  |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los Términos de Referencia para la Consultoría, son los siguientes:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| NOMBRE DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA: | CONTRATACION DE LA CONSULTORIA QUE ELABORE EL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION DE LA CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCION E IRRADIACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA |
| UNIDAD SOLICITANTE: | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG. |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN |

- ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria SENASAG en el marco de sus competencias mediante la Unidad de Sanidad Vegetal a fin de proteger la condición fitosanitaria del país, el SENASAG, crea el Programa Nacional de Control de Moscas de la Fruta (PROMOSCA), que establece acciones para el control de aquellas especies de importancia económica y áreas de potencial hortofrutícola, con el objetivo de lograr Área de Baja Prevalencia y Libres de la plaga.

Las Moscas de la Fruta constituyen una de las plagas agrícolas más destructivas y uno de los factores cuarentenarios que obstaculiza el comercio internacional de frutas y hortalizas. En el país esta plaga se ha constituido en una problemática nacional dado que está presente en diferentes áreas hortofrutícolas, ocasionando pérdidas en la producción de frutas y hortalizas dado que afecta principalmente al fruto por tanto provocando disminución en los ingresos económicos al productor.

Según SIDESA (1998), la estimación DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS EN BOLIVIA, como consecuencia del ataque de plagas, es de aproximadamente 30% de la cosecha, lo que equivale a 113 millones de dólares que se pierde anualmente.

De acuerdo a datos de los productores de mango de comunidades de los municipios de Cajuata e Irupana, durante la campaña 2015-2016, la perdida a causa de moscas de la fruta ocurrió en el orden del 40 a 50%, en el área la superficie cultivada es de aproximadamente 2000 ha, con rendimiento aproximado de 8,5 TN/ha (Ing. Ruiz, 2015).

En razón a ello, es que se implementa el Programa Nacional de Control de Moscas de la Fruta (PROMOSCA), el año 2007 con el objetivo a mediano y largo plazo controlar en el ámbito nacional a las Moscas de la Fruta de importancia económica, mediante las acciones integradas, evitar la dispersión de las Moscas de la Fruta y establecer áreas de baja prevalencia y libres de mosca de la fruta.

El Programa con RA/029 (17/04/09), cuenta con un Manual de Procedimientos para el Manejo del Sistema Nacional de Detección y Monitoreo de Moscas de la Fruta (Díptera: Tephritidae), aprobado con la R.A. 207/2009 (08/04/09), la aplicación del mismo en el proceso de DETECCION E IDENTIFICACION durante cinco años de estudio a nivel nacional ha permitido conocer las especies de moscas de la fruta que están presentes en las diferentes regiones de producción hortofrutícola, las especies de mayor incidencia  son Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus.

Con la implementación del proyecto “CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA”, se logrará cumplir con las expectativas de los productores pequeños, medianos y grandes en el rubro hortofrutícola del país quienes confían plenamente en la construcción de la misma, la cual beneficiará en el comercio Nacional e Internacional de productos de alta calidad por el complemento de la técnica utilizada en el rubro.

Con el proyecto se prevé controlar la incidencia de la plaga en cultivos frutícolas, priorizando los mismos y para iniciar el proyecto se consideran: Chirimoya, Durazno, Mango, Manzana, Palta, Papaya y Cítricos.

El presente proyecto de la CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA , será operado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

1.1 Plan de Gestión de Riesgos

La OHSAS 18001 (sigla en inglés correspondientes a “Serie de Evaluación de Seguridad y Salud en el Trabajo”, (Occupational Health and Safety Assessment), se ha desarrollado de forma que sea compatible con las normas referentes al sistema de gestión ISO 9001:1994 (Sistema de Gestión de la calidad) e ISO 14001:1996 (Sistema de Gestión Medioambiental) con el fin de facilitar la integración de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de las diferentes organizaciones, en caso de que estas así lo deseen.

Las especificaciones de la Serie para la Evaluación de la Seguridad y Salud Laboral (OHSAS) establece los requisitos de un sistema de Gestión de la seguridad y Salud Laboral (en adelante Seguridad y Salud laboral), para permitir a una organización, controlar sus riesgos de Seguridad y Salud laboral y mejorar su comportamiento. No establece criterios específicos de comportamiento, ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño del sistema de gestión.

Esta especificación OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:

- Establecer un sistema de gestión de Seguridad y Salud laboral para eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores y otras partes interesados que puedan estar expuestos a los riesgos de Seguridad y Salud laboral asociados con sus actividades.

- Implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.

- Asegurarse de su conformidad con la Política de Seguridad y Salud laboral establecida.

- Demostrar tal conformidad con datos.

- Solicitar a organizaciones externas la certificación/registro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.

- Realizar una autodeterminación y una declaración de conformidad con esta especificación OHSAD.

1.2 Técnica del insecto estéril

La técnica del insecto estéril es un método de control de plagas de insectos respetuoso con el medio ambiente que implica la cría en masa y la esterilización, por medio de la radiación, de los insectos causantes de una plaga concreta. Una vez esterilizados, se procede a la suelta zonal sistemática de los machos desde el aire en unas zonas definidas, donde se aparean con hembras silvestres sin que haya descendencia, con lo que se reduce la población causante de la plaga.

La técnica del insecto estéril - TIE, es uno de los métodos de control de plagas de insectos más respetuosos con el medio ambiente ideados hasta la fecha. La irradiación, por ejemplo con rayos gamma y rayos X, se utiliza para esterilizar insectos criados en masa, de modo que, aunque siguen siendo sexualmente competitivos, no pueden reproducirse. La TIE no conlleva procesos transgénicos (ingeniería genética).

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria clasifica los insectos estériles como organismos beneficiosos. La TIE difiere del control biológico tradicional, que implica la introducción de agentes de control biológico no autóctonos, en varios aspectos:

- Los insectos estériles no se autorreplican y, por tanto, no pueden establecerse en el medio ambiente.

- Rompe el ciclo reproductivo de una plaga, lo que se conoce también como lucha autocida, es por definición algo específico de cada especie.

- La TIE no introduce especies no autóctonas en un ecosistema.

Junto con la FAO, el OIEA ayuda a los Estados Miembros a crear y a adoptar tecnologías de base nuclear para optimizar las prácticas de gestión de plagas de insectos agrícolas que apoyen la intensificación de la producción de cultivos y la preservación de los recursos naturales.

1.3 Beneficios de la técnica

La técnica del insecto estéril se desarrolló en los Estados Unidos y se ha utilizado con buenos resultados durante más de 60 años. Actualmente se aplica en los seis continentes. Las cuatro opciones estratégicas en las que se sueltan insectos estériles como parte de la gestión integrada zonal de plagas son: la supresión, la erradicación, la contención y la prevención.

Durante más de cinco décadas la TIE ha sido uno de los temas fundamentales del Centro Conjunto FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura. Engloba trabajos de investigación aplicada para mejorar la técnica y perfeccionarla a fin de combatir nuevos insectos causantes de plagas, y la transferencia de la TIE a los Estados Miembros por medio de proyectos sobre el terreno, de forma que puedan beneficiarse de una salud vegetal, animal y humana mejoradas, un medio ambiente más limpio, un aumento de la producción agrícola y pecuaria en los sistemas agrícolas, y un desarrollo económico más rápido.

Integrada con otros métodos de control, la TIE ha demostrado su eficacia en la tarea de combatir una serie de plagas de insectos importantes, entre las que figuran la mosca de la fruta (la mosca mediterránea de la fruta, la mosca mexicana de la fruta, la mosca oriental de la fruta y la mosca del melón); la mosca tsetsé; el gusano barrenador del ganado; las polillas (el gusano de la pera y la manzana, el gusano rosado del algodonero, la palomilla falsa, la polilla del nopal y la polilla pintada australiana de la manzana); y los mosquitos. En varios países donde se ha aplicado la tecnología, se han realizado estudios retrospectivos de evaluación económica que han mostrado un rendimiento de la inversión muy elevado.

Entre los beneficios derivados de la aplicación de la tecnología cabe destacar: una reducción considerable en las pérdidas de la producción agrícola y pecuaria; la protección de las industrias hortícola y ganadera mediante la prevención de la aparición de plagas; el establecimiento de condiciones propicias para la exportación de productos básicos a mercados de alto valor sin restricciones cuarentenarias; la protección y creación de puestos de trabajo; una reducción sustancial de los costos de producción y del gasto sanitario; y la protección del medio ambiente gracias a un uso reducido de insecticidas.

- JUSTIFICACIÓN

Uno de los factores limitativos para la producción de los cultivos son los problemas fitosanitarios, que provocan pérdidas de consideración especialmente en el rubro hortofrutícola que son vulnerables de esta plaga Mosca de la fruta (Ceratitis capitata).

El manejo integrado de la plaga (MIP) es una estrategia racional de luchar contra el ataque de la mosca del mediterráneo y consiste en la combinación e integración de todas las técnicas disponibles para aplicarlas en forma armoniosa y mantener estos insectos en niveles que no produzcan daño de importancia económica a los cultivos.

Teniendo en cuenta que los agricultores reaccionan frente al ataque de mosca la fruta con el uso indiscriminado de químicos y si bien los insecticidas químicos han permitido un control eficaz de la plaga, se ha establecido que estos compuestos son altamente perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas; debido a la gran preocupación que esto ha generado, se pretende limitar la aplicación de estos y promover el control biológico y natural.

El Manejo Integrado de Plagas que incluye en la última etapa a través de la Técnica del Insecto Estéril como una alternativa para el control de este insecto, donde se implementa el uso de insectos de la misma especie de la plaga, disminuyendo así costos de producción y evitando la contaminación ambiental y los problemas de salud.

Por otra parte, los plaguicidas, dejan residuos químicos que contaminan los suelos, aguas naturales debido a lluvias o riegos que arrastran los mismos, acabando en ríos, lagos, aguas subterráneas, ocasionando cada año según investigaciones de la Organización mundial de la Salud, veinticuatro millones de casos de intoxicación aguda en los países del tercer mundo y cinco millones de agricultores con toxicidad crónica, cuarenta mil agricultores muertos por envenenamiento, recibiendo todos los consumidores una dosis de veneno en los alimentos, que a medida que se acumula genera enfermedad y muerte, perjudican la salud humana en forma directa, animales y el desarrollo vegetativo de la planta.

- OBJETIVOS

  - General

El objeto del presente proceso de contratación es contar con el Servicio de consultoría por producto para elaborar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del proyecto de CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA que permita evaluar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de riesgos y adaptación del cambio climático del proyecto, destinado a la implementación de TIE para mejorar la condición fitosanitaria de los cultivos que permita garantizar el consumo interno y exportar los excedentes.

  - Específicos

- Diseñar la infraestructura de la bioplanta (módulo de cría, alimentación de la pupa) y el módulo de irradiación para la obtención del insecto estéril, de acuerdo a la normativa vigente.

- Determinar el equipamiento necesario para la bioplanta y el irradiador de acuerdo a normativa vigente.

- Diseñar un plan de capacitación destinado a los operadores de la bioplanta e irradiador, considerando intercambios de experiencias con los países de la región y/o mundial con experticia en la TIE.

- Formular el Plan General de Operación y Mantenimiento de la Bio planta e irradiador.

- DENOMINACION DE LA CONSULTORIA

CONTRATACION DE LA CONSULTORIA QUE ELABORE EL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION DE LA CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCION E IRRADIACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA

- NORMATIVA TÉCNICA A CONSIDERAR

La elaboración del presente estudio se basará en normativa nacional vigente y en caso de ausencia de la misma se asumirá normativa internacional, mismas que deberán estar debidamente justificadas y contar con la respectiva aprobación por parte de la Supervisión y el SENASAG.

- ACTORES Y SUS RESPONSABILIDADES

| ACTORES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Empresa Consultora | Encargada de la ejecución de la Consultoría por producto para la elaboración delEstudio de Diseño Tecnico de Preinversion de la CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA en conformidad a los términos de referencia que rigen este estudio |
| Supervisión del Estudio | Consultoría por producto que tendrá como objetivo la supervisión técnica de la elaboración del EDTP en conformidad con sus TDRs |

- ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El desarrollo de la consultoría por producto deberá recoger y validar las necesidades y expectativas de las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y unidades productivas relacionadas con el proyecto.

Las instalaciones deberán incorporar conceptos relativos a eficiencia energética y mejora continua de los procesos productivos, a través de un adecuado sistema de administración ambiental, promoción de intercambio de materiales y energía entre la infraestructura y su entorno, de manera tal que se minimicen los impactos negativos en el medio ambiente. Asimismo, la infraestructura deberá reunir condiciones de arquitectura inclusiva, condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y características ergonómicas.

El modelo a ser desarrollado deberá incluir conceptos esenciales como eficiencia y optimización de costos, de manera que busque la sostenibilidad del proyecto a nivel técnico, económico, social, ambiental y legal además de administrativo y tecnológico.

El estudio debe concentrarse en la profundización de aquella alternativa seleccionada como la más conveniente que plantearan como especialistas

El alcance detallado en el presente documento es de carácter enunciativo y no limitativo; todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado y debidamente respaldado; no se aceptarán apreciaciones de la empresa consultora.

- PRODUCTOS ESPERADOS

La responsabilidad técnica de la empresa consultora esta detallada en los productos a presentarse, los cuales son:

| Producto | Actividades |
| --- | --- |
| Producto 1 | Plan de trabajo. |  |
| Producto 2 | Resumen Ejecutivo (del producto) |  |
|  | Diagnóstico de la Situación Actual |  |
|  | Objetivos General y Específicos |  |
|  | Estudio de mercado |  |
|  | Tamaño del proyecto |  |
|  | Localización del proyecto |  |
|  | Prediseño y selección de alternativa |  |
| Producto 3 | Resumen Ejecutivo (del producto) |  |
|  | Diseño de ingeniería de procesos |  |
|  | Ingeniería del proyecto |  |
|  | Equipamiento |  |
|  | Plan de Capacitación y transferencia tecnológica |  |
|  | Evaluación ambiental, medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático |  |
|  | Determinación de los costos de inversión |  |
|  | Plan de operación, mantenimiento y costos asociados |  |
|  | Organización para la implementación del proyecto |  |
| Producto 4 | Resumen Ejecutivo (del producto) |  |
|  | Análisis y evaluación económica y financiera |  |
|  | Análisis de sensibilidad del proyecto |  |
|  | Estructura de financiamiento por componente |  |
|  | Cronograma de ejecución del proyecto (físico y financiero) |  |
|  | Pliego de especificaciones técnicas |  |
|  | Conclusiones y recomendaciones |  |
|  | Evaluación de impacto ambiental |  |
| Producto 5 | Resumen Ejecutivo (del proyecto) |  |
|  | Maqueta física y virtual |  |
|  | Presentación audiovisual del proyecto |  |
|  | Licencia ambiental |  |
|  | Documento Final |  |

A continuación, realizamos una descripción del contenido (no limitativo) de las actividades a realizarse en cada producto:

  - PRODUCTO 1

    - Plan de trabajo

La empresa consultora deberá realizar el Plan de Trabajo, con el siguiente contenido mínimo:

- Introducción.

- Antecedentes.

- Objetivo del Plan de Trabajo.

- Metodología.

- Actividades.

- Cronograma.

- Responsables.

El plan de trabajo, debe considerar un trabajo coordinado de manera permanente con la supervisión del servicio y el SENASAG.

Como se puede ver en el cuadro precedente, los productos contemplan actividades, las cuales en la mayoría de casos son secuenciales, en consecuencia, es necesario aprobar una para continuar con la siguiente, en tal sentido, la metodología que proponga el contratista debe contemplar una estrategia de presentación, revisión y aprobación de estas actividades de forma parcial dentro del plazo la elaboración del producto.

  - PRODUCTO 2

    - Resumen ejecutivo (del producto)

Se debe realizar el resumen ejecutivo de todo el contenido del producto entregado, con información que permita identificar claramente las características más relevantes.

    - Diagnóstico de la situación actual

Debe describir la situación actual del área de influencia del proyecto, este análisis deberá considerar las siguientes variables: accesibilidad, disponibilidad de materia prima, necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o potencialidad a desarrollar con el proyecto mediante instrumentos metodológicos, descripción de actores directos  e indirectos del Complejo, las unidades productivas que componen el mismo, la tecnología utilizada, la situación demográfica, económica, social, cultural, ambiental, institucional y legal.

Los datos utilizados para la elaboración del Diagnostico deberán corresponder a fuentes de información primaria e información secundaria debidamente respaldadas.

El presente diagnóstico, debe contener:

- Antecedentes.

- Justificación.

- Determinación del área de influencia del proyecto.

Ubicación, extensión, división política, administrativa, riesgos climáticos que pueden afectar al proyecto, otros.

- Características físicas del área de influencia.

Características topográficas, clima, hidrología, formaciones geológicas y otros.

- Análisis Socioeconómico del Área de Influencia del Proyecto.

Análisis el estado actual de las Unidades Productivas relacionadas con el proyecto en el área de influencia del proyecto.

Cuantificación de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto a nivel regional y departamental.

- Análisis Institucional

Se debe identificar a los actores institucionales, sus políticas, planes, programas, proyectos y otros relacionados al proyecto.

Se debe realizar un análisis de las interrelaciones entre los actores institucionales identificados y la influencia en el proyecto (Análisis de Involucrados).

Se deberá recopilar, revisar y analizar toda la normativa vigente relacionada a la implementación del proyecto.

- Análisis Ambiental y de riesgos de desastres naturales actual, así como adaptación al cambio climático.

Se deberá recopilar, revisar y analizar toda la normativa ambiental vigente relacionada al proyecto.

Identificar los posibles riesgos de desastres naturales y medidas de adaptación al cambio climático.

- Determinación del problema.

Identificar el problema o potencialidades, causas y efectos que se quiere resolver con la implementación del proyecto utilizando metodologías de identificación.

    - Objetivos General y Específicos

Identificar y definir claramente el objetivo general y los objetivos específicos.

    - Estudio de mercado

Documento que identifique y cuantifique la oferta y demanda de productos, así como el mercado potencial del proyecto, la demanda insatisfecha; fuentes de aprovisionamiento de materia prima e insumos, y cuantificación de la oferta de materia prima y análisis de precios de servicios, productos, materia prima e insumos.

- Determinar objetivos y metodología del estudio de mercado. (Modelos de investigación de mercado, segmentación de mercado, diseño de herramientas de recopilación de información primaria y secundaria).

- Análisis de la demanda.

¸	Identificación de usuarios, consumidores y sus necesidades.

¸	Analizar y cuantificar la demanda de productos y servicios.

¸	Determinación de productos.

¸	Descripción de clientes potenciales.

¸	Modelos de pronóstico.

¸	Pronostico de la demanda.

¸	Segmentación del mercado.

  - Análisis de la oferta.

¸	Identificación y cuantificación de unidades productivas y proveedores de productos y servicios.

¸	Identificar la competencia en el mercado.

¸	Modelos de pronóstico.

¸	Pronóstico de la oferta.

  - Otros, que el proponente o la supervisión considere pertinente.

  - Conclusiones.

Además, debe estar incluido en Anexos el contenido mínimo de planillas de cálculo, memorias de cálculo, encuestas físicas y la base de datos correspondiente, fuentes de información secundaria, etc.

    - Tamaño del proyecto

Proponer y analizar las alternativas del tamaño óptimo del proyecto en base a metodologías que consideren la demanda del mercado, disponibilidad de tecnología, localización, materia prima e insumos, estacionalidad y otros realizando un análisis de distintas alternativas y seleccionando la óptima.

    - Localización del proyecto

El proyecto estará emplazado en la calle Yuraj Kassa, zona Norte en la ex estación experimental IBTA en la comunidad San Benito, Municipio de San Benito, Provincia Punata del Departamento del Cochabamba.

- Macro Localización

Diagnóstico de ubicación del proyecto, tomando en cuenta indicadores como ser:

  - Cercanía al mercado.

  - Disponibilidad de Materia Prima e Insumos.

  - Disponibilidad de Mano de obra.

  - Infraestructura de transporte y comunicación.

  - Servicios básicos e industriales.

  - Las condiciones climatológicas del área de estudio.

  - El marco jurídico.

  - Políticas de promoción, impuestos y servicios públicos.

  - Políticas empresariales.

  - Otros factores que la empresa consultora en coordinación con la Supervisión considere importantes.

- Micro Localización

Determinar el o los lugares exactos para la implementación del proyecto dentro de la macro localización, siendo este(os) sitio(s) el(los) que permita(n) cumplir los objetivos de alta rentabilidad o la utilización del mínimo costo unitario, considerando aspectos como ser:

  - Disponibilidad de terrenos.

  - Reglamentación medioambiental de la región o ciudad.

  - Incentivos gubernamentales.

  - Plan de ordenamiento territorial y normativa de uso de suelos.

  - Características del terreno

  - Costos y disponibilidad de infraestructura y servicios.

  - Facilidades de acceso y maniobra

  - Disponibilidad de terreno extra en previsión de futuras ampliaciones

  - Posibilidad de evacuación de residuos

  - Proximidad y conectividad con nodos viales, ferroviarios, portuarios o aéreos.

  - Proximidad a los servicios, proveedores y clientes.

  - Aspectos vinculados a la construcción.

  - Otros factores que el proponente vea conveniente.

    - Prediseño y selección de alternativa

- Prediseño de Ingeniería de procesos

La empresa consultora diseñará alternativas del proceso productivo, con sus respectivos análisis económico y técnico, para tal efecto, el contratista realizará las siguientes actividades:

  - En función al estudio de mercado, el tamaño del proyecto y el diagnóstico, establecer las alternativas de procesos productivos más adecuados al proyecto.

  - Determinar la capacidad productiva de cada alternativa, considerando el tamaño del proyecto.

  - Establecer el flujo de proceso productivo.

  - Definir los tipos y características técnicas de la maquinaria, equipo y herramientas para las alternativas propuestas. (tecnología).

  - Describir las características de los laboratorios de investigación, análisis y control de calidad.

  - Distribución en planta de la maquinaria y equipo, optimizando los procesos productivos y recursos necesarios (Lay out).

  - Desarrollo del programa de producción para cada alternativa propuesta.

  - Análisis y determinación de la estructura orgánica – funcional del proyecto.

  - Calcular costos de producción (mano de obra, materia prima, insumos, servicios básicos y otros relacionados directamente a la alternativa), para cada producto identificado en el estudio de mercado.

  - Estimar los costos de comercialización y gastos administrativos (mano de obra, insumos, servicios básicos y otros relacionados directamente a la alternativa).

  - Determinar la estructura de precios de los productos y servicios que el proyecto ofertará.

  - Otros que el proponente en coordinación con la Supervisión y el SENASAG considere importantes.

- Prediseño de la infraestructura

La empresa consultora realizará la planificación de las áreas o el llamado también “Zonificación de espacios” de la planta, áreas complementarias y su entorno inmediato para cada alternativa. Esta planificación de áreas, tendrá como resultante la magnitud de diseño a encarar.

En función a la ingeniería del proceso de producción, el contratista elaborará conceptos arquitectónicos para el desarrollo del Área destinada al proyecto. Debe incorporar planos esquemáticos sobre la distribución y proyección de uso de los espacios del área del proyecto.

Estos conceptos jerarquizaran los principales espacios de articulación y se deberá prever el posible crecimiento del edificio en función al área diseñada. Este crecimiento a planificar, debe consensuarse con SENASAG para determinar en su momento, si el crecimiento será de índole Administrativo (recursos humanos), esparcimiento, de Servicios u otros.

Se calcularán presupuestos referenciales (estimados) de cada alternativa, que contemplen un análisis de todas las necesidades que el proyecto requiere en función a la alternativa.

- Selección de la alternativa más adecuada

Mediante la comparación de ventajas y desventajas debidamente justificadas, en función de indicadores técnico, económico y ambiental, la empresa consultora recomendará al SENASAG una o la fusión de estas alternativas analizadas, para ser elaborada en el diseño final de la BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA.

  - PRODUCTO 3

    - Resumen Ejecutivo (del producto)

Se debe realizar el resumen ejecutivo de todo el contenido del producto entregado, con información que permita identificar claramente las características más relevantes.

    - Diseño de Ingeniería de Procesos

En función de la alternativa seleccionada, se realizará el diseño final de la ingeniería del proceso de producción según:

- Diseño del Producto

  - Definición del producto/servicio.

  - Etapas del desarrollo.

  - Especificaciones técnicas del producto/servicio.

- Proceso Productivo

Una vez seleccionado el proceso productivo, se debe considerar los siguientes aspectos:

  - Determinación del tipo de proceso.

  - Determinar la distribución en planta (lay out).

  - Diagramar lo siguiente:

¸	Flujo productivo.

¸	Diagrama analítico.

¸	Diagrama sinóptico.

¸	Diagrama de recorrido.

  - Determinación de la capacidad utilizada productiva.

  - Establecimiento del control y mejora continua de los procesos.

  - Costos de producción.

¸	Costos de producción y operación.

¸	Determinación de los costos (costo total mínimo y costo mínimo por unidad).

¸	Cuantificación de Costos de Administración y Mantenimiento.

¸	Costo de Mano de Obra.

  - Balance másico, energético, hídrico y residuos sólidos y líquidos.

- Calidad

  - Especificaciones de la calidad del producto.

  - Determinación de los costos de calidad.

  - Procedimientos de control del proceso.

  - Diseño del plan de muestreo.

- Planeación, Programación y Control de la Planta de Producción

  - Diseño del programa maestro de producción.

  - Diseño del plan agregado de operaciones.

  - Estrategia de inventarios para materia prima, insumos y producto terminado.

- Plan de disposición de residuos

  - Diseño del Plan de disposición de residuos.

- Seguridad Industrial

Programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a normativa técnica de seguridad vigente:

- Señalización Industrial.

- Estudio de carga de fuego.

- Plan de emergencia contra incendios e instalaciones de protección.

- Programa de primeros auxilios.

- Manejo y almacenaje de sustancias peligrosas.

- Costos y presupuesto.

- Otros que el proponente o la supervisión identifique.

    - Ingeniería del proyecto

El contenido de este estudio, debe estar enmarcado en la “Guía Boliviana para Diseño y Presentación de Proyectos

      - Estudios Básicos de Ingeniería

- Estudio topográfico

Deberá realizarse el levantamiento topográfico a detalle por lo que la empresa consultora deberá tomar en cuenta este aspecto en su propuesta. Los levantamientos topográficos a detalle deben permitir realizar el posterior replanteo del proyecto y la verificación correspondiente con la planimetría vigente.

Con este fin, el proponente realizará la instalación de mojones de concreto de tamaño y número a ser determinado por la supervisión, en la parte superior del mojón se instalará una plaqueta metálica inoxidable (BM`s). El proponente deberá presentar la monografía en original de los puntos de enlace a la red del IGM.

El contenido mínimo del informe de levantamiento topográfico será el siguiente:

  - Objetivos.

  - Alcance.

  - Memoria descriptiva.

  - Relación de equipos utilizados.

  - Estaciones de apoyo utilizadas.

  - Planos de planimetría que incluyan curvas de nivel con intervalos según terreno y referencias físicas (naturales y/o artificiales)

  - Planos con la forma y dimensiones del perímetro del predio cuyos puntos deben ser geo-referenciados.

  - Perfiles longitudinales y transversales a fin de determinar cortes y rellenos.

  - Datos crudos.

  - Confección de Bancos de Marca (BM´s) geo-referenciados y con descripción y delimitación del área en estudio, deben estar debidamente identificados (Proyecto, código, año, norte, este y cota).

Los planos deberán estar elaborados en formato DIN, proporcionado por la supervisión.

- Estudio Hidrológico Hidrogeológico

El estudio hidrológico de la micro cuenca del área del proyecto tiene como fin determinar los caudales de diseño de las obras de drenaje, los datos utilizados en este estudio deberán ser certificados por el SENAMHI, no aceptándose copias de la web.

En la parte de hidrogeología deberá realizarse los ensayos necesarios para determinar la existencia de acuíferos subterráneos, caudal y volumen que puedan utilizarse para uso industrial y doméstico.

El contenido mínimo del informe hidrológico e hidrogeológico será el siguiente:

  - Objetivos.

  - Alcance.

  - Metodología.

  - Hidrología e hidrogeología del proyecto.

  - Ensayos y pruebas de campo (SEV).

  - Conclusiones y recomendaciones.

Los planos a presentar deberán estar en formato DIN, elaborados a escalas adecuadas y legibles, debiendo contar con el norte y grilla.

Se deben incluir al menos los siguientes planos:

  - Ubicación del proyecto.

  - Topográfico con la micro cuenca delimitada.

  - Topográfico hidrológico en la zona de estudio.

  - Topográfico hidrogeológico de la zona de estudio (si corresponde)

  - Topográfico con coordenadas de los puntos de prueba.

- Estudio Geológico Geotécnico

Este estudio debe suministrar datos suficientes de la mecánica de suelos, rocas y características geomorfológicas a lo largo y ancho del trazado del Proyecto, además debe constar de una memoria explicativa ordenada en varios capítulos con planos, figuras, croquis y formularios conteniendo la certificación de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados.

Las investigaciones geotécnicas y ensayos deberán ser ejecutadas de acuerdo al tipo de materiales existentes en el área de trabajo, considerando las siguientes recomendaciones:

Ensayos de Laboratorio:

  - Análisis granulométrico por tamizado de los suelos.

  - Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad.

  - Contenido de humedad.

  - Clasificación del suelo.

  - Densidad mínima y máxima.

  - SPT, ensayo normal de penetración con estratigrafía del suelo.

  - Ensayo de corte y ensayos especiales de ser necesarios según requerimiento de la supervisión.

En caso de requerirse diseñar vías pavimentadas, se debe realizar los ensayos necesarios para el diseño del paquete estructural:

  - Proctor.

  - CBR.

  - Ensayo de hinchamiento en zonas arcillosas de ser necesario.

Si en la introspección geotécnica se encuentran suelos blandos, turba y/o fangos o se identifican problemas geológicos específicos, la introspección se realizará hasta la profundidad que requiera el estudio, este aspecto será coordinado con la supervisión.

El número mínimo de calicatas se ajustará a la normativa regional, nacional o internacional vigente, la supervisión podrá plantear la adición de puntos de ensayo en los sitios que vea necesarios, no debiendo significar los mismos un ajuste en el costo de la consultoría, como recomendación se plantea los siguientes parámetros:

  - Separación entre puntos infraestructura no mayor a 35 metros.

  - Una introspección por cada 200 metros cuadrados.

  - Para vías se recomienda una introspección cada 1.000 metros, además del sondeo para cada cambio de estrato.

Asimismo, la empresa consultora deberá solicitar a la supervisión la aprobación de los ensayos geotécnicos.

No se aceptará ningún tipo de estudio en fotocopia, firmado por técnicos ni por profesionales que no sean de la especialidad ni que se encuentren inhábiles para ejercer la profesión.

Contenido Mínimo del Informe:

  - Objetivos.

  - Alcance.

  - Metodología de la investigación.

  - Legislación aplicable.

  - Geología.

  - Consideraciones Geomorfológicas.

  - Consideraciones Estratigráficas.

  - Consideraciones Litológicas.

  - Consideraciones Hidrogeológicas (Si existiese nivel o venas freáticas).

  - Fatiga admisible y ensayo de corte.

  - Tablas resumen de los resultados del estudio geotécnico.

  - Conclusiones y recomendaciones.

Es importante que el especialista indique la capacidad de soporte del suelo y la cota de desplante en fundación.

Los planos que deberán entregarse en este estudio son los siguientes:

  - Ubicación geográfica de los puntos de exploración geotécnica.

  - Perfiles longitudinales estratigráficos.

- Estudio de Área de Intervención

El contratista debe realizar el estudio del área de intervención, la cual tendrá el análisis planimétrico, análisis del entorno, orientación y asoleamiento, identificación de servicios generales y viales, normativas de construcción y medio ambiente, articulación con equipamientos comunitarios y áreas urbanas de proximidad, etc.

Contenido Mínimo del Informe:

  - Objetivos.

  - Alcance.

  - Legislación aplicable.

  - Línea municipal.

  - Afectaciones.

  - Colindancias.

  - Vías.

  - Accesibilidad.

  - Equipamientos.

  - Paisajismo y vegetación.

  - Análisis del entorno.

  - Identificación de servicios generales (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas natural, otros).

  - Normas de construcción.

  - Anexo fotográfico.

  - Conclusiones y recomendaciones.

      - Diseño de la Infraestructura

- Diseño Arquitectónico

El diseño Arquitectónico debe responder al objetivo y justificación de la implementación

del proyecto, además de criterios de eficiencia energética (ahorro y bajo consumo y

otros), sostenibilidad y el respeto a la Madre Tierra.

El diseño arquitectónico deberá ser realizado en armonía con el entorno, utilizando tendencias actuales, sin dejar de lado la operatividad, funcionalidad y confort de las instalaciones. Asimismo, la infraestructura deberá reunir condiciones de arquitectura inclusiva, seguridad industrial y salud ocupacional.

El proyecto deberá optimizar los espacios disponibles, proponiendo una distribución óptima para las diferentes áreas, acordes a los procesos industriales o usos que se le dará a cada área.

Se deberá prever el crecimiento del edificio en función al área diseñada. Este crecimiento a planificar, debe consensuarse con SENASAG para determinar en su momento, si el crecimiento será de índole Administrativo (recursos humanos), esparcimiento, de Servicios u otros.

El contenido mínimo a presentar es el siguiente:

  - Plano de ubicación.

  - Planimetría general.

  - Plano de cimientos.

  - Planos en planta (para cada nivel).

  - Plantas acotadas.

  - Plantas amobladas (identificación de las maquinarias).

  - Plano de sitios y techos.

  - Detalles constructivos.

  - Cortes longitudinales y transversales.

  - Plano de fachadas.

  - Elevaciones.

  - Señalética.

  - Planillas técnicas.

  - Maqueta física a escala a ser definida por la supervisión (será presentada con el producto 5).

  - Modelo arquitectónico en formato a ser definida por la supervisión.

  - Maqueta virtual a detalle con recorrido interno y externo.

  - Planos detallados de urbanización, jardinería, acabados y mobiliario exterior (paisajismo).

El tamaño y complejidad del proyecto determinará la escala a utilizar para que la lectura de los diseños elaborados sea cómoda y de correcta interpretación, sin embargo, el tamaño de las láminas deberá ser también adecuado para un fácil manipuleo tanto en gabinete como en obra.

Por lo cual se recomienda las siguientes escalas gráficas:

- Localización y ubicación 1:5000 - 1:1000

- Sitio y techos 1:100 - 1:200 o 1:500

- Plantas y cortes 1:50 o 1:100

- Detalles 1:10, 1:20, 1:25

- Detalles especiales o menores 1:2 o escala natural.

El diseño presentado deberá contener memoria descriptiva y memorias de cálculo utilizada.

Además de los planos indicados, el proyecto ejecutivo de arquitectura deberá contener una memoria técnica que describa:

- El partido arquitectónico adoptado y sus componentes.

- El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios del predio.

- El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de referencia.

- Actividades de atención y funcionamiento que se llevarán a cabo dentro del establecimiento y la relación establecida entre áreas y unidades.

- Criterios de sostenibilidad incorporados al diseño.

- Criterios de elección de los materiales de cubierta y fachadas.

- Criterios de elección de acabados interiores.

- Diseño Estructural

El diseño establece la solución estructural requerida por el proyecto misma que debe responder a criterios de su emplazamiento y eficiencia tecnológica (ahorro y bajo consumo y otros), diseño sostenible y respeto a la Madre Tierra.

Diseño estructural de toda la infraestructura requerida para el funcionamiento del proyecto (estructuras de hormigón, hormigón armado, metálicas, madera, aluminio y otros) en base a Normativa vigente.

El contenido mínimo del estudio estructural es el siguiente:

- Introducción al sistema estructural.

- Normas de diseño

- Métodos de Diseño.

- Parámetros de diseño.

- Descripción de las Cargas.

- Propiedades de los materiales.

- Tipo de control y factores de mayoración de carga y minoración de resistencia

- estructural.

- Casos y estados de carga.

- Elementos estructurales.

- Características

- Secciones

- Tipos

- Detalles constructivos

- Geometría estructural.

- Método de modelación

- Análisis de resultados.

- Reacciones de apoyos

- Deflexiones o desplazamientos de los nudos.

- Esfuerzos de los elementos

- Deflexiones

- Conclusiones y recomendaciones.

- Planos elaborados de acuerdo a normativa vigente, elaborados a escalas adecuadas.

- Diseño Vial

El diseño de ingeniería establece la solución de los sistemas viales requeridos por el proyecto mismo que debe responder a criterios de eficiencia energética (ahorro y bajo consumo y otros), diseño sostenible y respeto a la Madre Tierra.

Se debe realizar y presentar el diseño de las vías de circulación vehicular y peatonal del proyecto, con su respectiva memoria de cálculo, debiendo contener:

- Relevamiento de la infraestructura vial en la zona del proyecto.

- Normativa utilizada (Norma AASHTO y/o normativa vigente en el país).

- Parámetros de diseño (en función del vehículo tipo predominante en la planta y el flujo peatonal dentro las vías de circulación).

- Diseño geométrico de las vías vehiculares y peatonales

- Diseño de las obras complementarias.

- Diseño de Paquete estructural.

- Diseño del drenaje.

- Señalización horizontal y vertical.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Planos:

¸	Planta.

¸	Perfil longitudinal.

¸	Secciones transversales.

¸	Planos de obras complementarias y de drenaje.

¸	Señalización horizontal y vertical.

- Diseño Hidro-Sanitario

El diseño de ingeniería establece la solución de los sistemas Hidro-sanitarios requeridos por el proyecto mismo que debe responder a criterios de eficiencia energética (ahorro y bajo consumo y otros), diseño sostenible y respeto a la Madre Tierra.

Este estudio está enfocado al diseño de la red externa de abastecimiento de agua potable, sistema de recolección de aguas residuales, recolección de aguas pluviales y sistema de tratamiento de aguas residuales.

El estudio también abarcará el diseño de las redes internas de abastecimiento de agua caliente, fría y sistema sanitario.

El contenido mínimo es el siguiente:

Sistema Agua Potable:

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Cálculo de demanda agua fría – caliente consumo humano y requerimientos industriales.

  - Diseño del sistema de aprovisionamiento (en caso de no contar con el servicio en el lugar).

  - Diseño de Sistema de tratamiento de aguas si corresponde en base al análisis del origen de provisión del agua.

  - Diseño de la red de distribución y almacenamiento.

  - Diseños del tanque de almacenamiento de agua y obras complementarias a la misma.

  - Diseño de redes internas.

  - Diseño instalaciones especiales contra incendios.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

Sistema Sanitario:

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Calculo hidráulico de la red externa e interna.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

Sistema de Drenaje Pluvial:

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Definición de áreas de aporte.

  - Ubicación de la estructura de descarga.

  - Cálculo hidráulico.

  - Diseño de obras complementarias.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Caracterizaciones (físicas, químicas y biológicas del agua residual) y cuantificación del efluente a tratar; los efluentes domésticos e industriales deberán disponerse por separado.

  - Determinación de las características físicas y químicas del efluente tratado, según normativa vigente.

  - Diseño del sistema(s) de tratamiento.

  - Diseño estructural de acuerdo a los volúmenes producidos por la planta según análisis y cálculos realizados para la producción esperada.

  - Identificación del sitio de disposición final.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño Sistema de Tratamiento y/o Disposición de Residuos Sólidos

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada

  - Estudio de generación y clasificación de Residuos Sólidos.

  - Identificación de los lugares de transferencia y disposición final.

  - Diseño del Sistema de gestión y/o disposición de Residuos Sólidos.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño Eléctrico

El diseño de ingeniería Eléctrica establece la solución de los sistemas Eléctricos requeridos por el proyecto misma que debe responder a criterios de eficiencia energética (ahorro y bajo consumo y otros), conforme a la tendencia internacional de diseño sostenible y respeto a la Madre Tierra.

Sistema Eléctrico

El estudio eléctrico comprenderá el diseño de las instalaciones eléctricas, acordes a las necesidades del proyecto, y deberá contener:

  - Descripción de la infraestructura.

  - Normativa utilizada

  - Parámetros de diseño

  - Cálculo y diseño de la línea de transmisión de energía.

  - Cálculo y diseño eléctrico de líneas de baja, media y alta tensión.

  - Determinación de las necesidades y el equipamiento de las instalaciones eléctricas (máquinas a accionar, motores eléctricos necesarios, iluminación, etc.).

  - Diseño y cálculo de alimentadores

  - Determinación de todos los parámetros eléctricos del circuito.

  - Determinación de la intensidad de corriente en el conducto y dimensionamiento de las secciones de los conductores

  - Diseño de la red de distribución, que contemplará planos de acometida, estructuras, tipo de red y puestos de transformación.

- Diseño del sistema de respaldo de generadores en caso de corte del servicio de energía.

  - Planillas de carga.

  - Diagramas unifilar y multifilar.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

Iluminación interna y externa

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Distribución de los puntos de iluminación interna y externa.

  - Determinación de los niveles de iluminación requeridos por el proyecto.

  - Diseño de la red de iluminación.

  - Cálculo y diseño de los transformadores a ser empleados.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño del sistema termo mecánico

  - Normativa utilizada.

  - Parámetros de diseño.

  - Determinación de la demanda industrial y demanda por concepto de consumo humano.

  - Distribución y dimensionamiento del sistema de transmisión de calor interno.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño Red de Voz y Datos

  - Normativa utilizada.

  - Identificación y análisis del tipo de redes de comunicación y datos existentes en la zona de emplazamiento del proyecto.

  - Cálculo y diseño de las redes de comunicaciones y datos.

  - Planos.

  - Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño de sistema adicional de generación energética

El contratista realizara el diseño de un sistema adicional de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos, con todos sus componentes necesarios para su funcionamiento.

- Descripción de la infraestructura.

- Normativa utilizada.

- Parámetros de diseño.

- Cálculo y diseño de los diferentes componentes del sistema.

- Planos.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Diseño de ingenierías complementarias

El diseño de ingeniería en general complementará con la solución de los sistemas y especialidades requeridas por el proyecto. Así mismo deben responder a criterios de eficiencia energética (ahorro y bajo consumo y otros), conforme a la tendencia internacional de diseño sostenible y la política nacional de respeto a la Madre Tierra, así como contemplar soluciones ecológicas en el diseño.

Entre estas podemos citar:

- Diseño Ingeniería de sistemas de gas, regido por el Reglamento de Diseño, Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas.

- Diseño Ingeniería de sistema de ascensores, en conformidad de la NB 135002 y normativa específica emitida por los GAM.

- Diseño de sistemas de seguridad, videovigilancia.

- Diseño de sistemas de control de acceso.

- Cualquier otro que el proyecto lo requiera.

- Presupuesto

Deberá elaborarse el presupuesto del proyecto en moneda nacional.

Para la preparación del presupuesto, el proponente deberá realizar una investigación respaldada de los costos de materiales en el sitio de intervención, transporte, alquiler de equipos, mano de obra y otros insumos requeridos, en el ámbito del proyecto.

Deberá incluirse en el presupuesto los costos de mitigación ambiental, mismos que deberán ser determinados de acuerdo a los documentos ambientales elaborados para tal efecto.

Deberá formar parte de este componente:

- Listado de Actividades. - Los profesionales proyectistas generarán la lista de actividades (Ítems) necesarias para la ejecución física del proyecto, teniendo cuidado de no omitir ninguna actividad y siguiendo un orden lógico de implementación de las actividades, las que deberán ser agrupadas y ordenadas por rubros.

- Cómputos Métricos. - En base al listado de actividades previamente visto, los profesionales deberán determinar el cálculo de los volúmenes de obra, en las unidades que correspondan. Para ello deberán referirse a los planos técnicos y sacar los cómputos ordenadamente mediados por los Ejes establecidos con nomenclatura adecuada, por ambientes codificados y otros técnicamente aceptados. La Planilla de cómputos métricos, si fuese requerido por el contratante, el contratista deberá explicitar con detalles o croquis el ítem en cuestión, según su complejidad).

- Análisis de Precios Unitarios. - Debe desglosar todos los materiales que intervienen en el ítem (no se debe colocar marcas), con sus respectivos rendimientos (considerando su porcentaje de desperdicio), el precio unitario de mercado. Respecto a la mano de obra, especificar el tipo y sus rendimientos en función a su costo. Se deberá listar el tipo de maquinaria y equipos que interviene en el ítem, si lo hubiese.  Por otra parte, se deberá incluir los parámetros o porcentajes legales en cuanto a impuestos, utilidades, beneficios sociales, gastos generales, transporte y otros que correspondan al análisis.

- Presupuesto por Ítems y General de Obra. - Estructurado secuencialmente según el orden de las actividades a realizar, agrupado por rubros y/o capítulos con sus respectivos montos parciales, finalmente el monto Total de la ejecución de la obra.

- Cronogramas de ejecución

Se deberá presentar los siguientes documentos:

  - Cronograma de ejecución de obras tipo GANTT:

- Por edificio, bloque o modulo, debiendo detallar todos los ítems y el plazo parcial de ejecución de la unidad en estudio.

- General que contemple la ejecución de la totalidad de los ítems del proyecto, considerando el plazo total de ejecución.

  - Cronograma de desembolsos.

- Planos

Todos los planos generados en el presente estudio, deberán ser colocados en este inciso, bajo un índice detallado y codificado por plano y especialidad, ordenados de forma secuencial conforme han sido elaborados siguiendo el contenido de los presentes términos de referencia.

Las escalas de presentación, serán las indicadas en cada apartado, en caso de que no hayan sido descritas, coordinar con la supervisión del servicio para definir las mismas.

Todos los diseños (arquitectónico, estructural, otros) deben estar debidamente aprobados por las instancias que correspondan (CAB, SIB, GAM, otros), para tal efecto, el contratista será el encargado de realizar todos los trámites y será responsable de realizar todos los pagos y aranceles que estos trámites lo exijan.

En conformidad a lo mencionado en el párrafo anterior, el contratista adjuntará al juego de planos, el original de todos los planos que han requerido aprobación, debidamente firmados y aprobados por las por las instancias que correspondan.

- Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas serán desarrolladas para cada ítem del proyecto, se deberá tener especial cuidado con los nombres, código y características detalladas en las especificaciones técnicas, ya que deben coincidir exactamente con el listado de actividades, cómputos métricos, análisis de precios unitarios, presupuestos y detalles constructivos, además del orden y numeración correspondiente.

El contenido mínimo de las especificaciones técnicas es el siguiente:

  - Descripción.- Describe claramente la actividad a realizarse, dando información clara y precisa.

  - Materiales, herramientas y equipo.- Describe los materiales, herramientas y equipo a utilizarse en la ejecución de la actividad, indicando sus características, rendimientos, cuantías y/o requerimientos mínimos considerados en los Análisis de Precios Unitarios y en los detalles constructivos graficados en las láminas técnicas.

  - Procedimiento de ejecución.- Describe claramente el procedimiento mínimo a seguirse en la ejecución del ítem. Dentro del procedimiento de ejecución deberá detallarse los procesos de control de calidad y ensayos requeridos durante la ejecución de obra y para la recepción de la obra.

  - Medición y forma de Pago.- Indica la unidad en la que será pagado el ítem y cual será la modalidad o forma de pago.

    - Equipamiento

El contratista debe identificar y definir dentro del proceso del desarrollo del diseño de la bioplanta la totalidad del equipamiento obligatorio para su operación, considerando no solo las necesidades actuales si no también la proyección de los avances tecnológicos en esta área, buscando mejorar el estándar de servicios de esta naturaleza en la región.

Esta identificación del equipamiento debe encontrarse claramente diferenciado por áreas de la bioplanta, en consecuencia, formara parte de este estudio:

- Cantidades requeridas (debidamente justificadas)

- Especificaciones técnicas del equipamiento

- Cotizaciones (debidamente respaldadas)

- Presupuesto por componente y total del equipamiento

    - Plan de Capacitación y transferencia tecnológica

El contratista debe determinar las necesidades de capacitación y transferencia tecnológica para la operación y mantenimiento de la planta.

El documento, debe contener mínimamente:

- Descripción de las necesidades de capacitación y transferencia tecnológica.

- Definición de las actividades de capacitación y transferencia tecnológica.

- Cronograma de las actividades de capacitación considerando los periodos de operación y mantenimiento.

- Presupuesto.

    - Evaluación ambiental, medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

El contratista deberá identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que puedan originar la implementación, operación, mantenimiento, futuro inducido, cierre y abandono del proyecto, enmarcado conforme la normativa vigente para el tema ambiental a nivel nacional, departamental y local.

Para tal efecto realizara lo siguiente:

  - Elaboración del Formulario de Categorización Ambiental en base al Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

  - Elaboración de la documentación correspondiente de acuerdo a la categoría correspondiente.

  - Elaborará toda la documentación necesaria para la licencia ambiental.

  - Realizara todos los trámites y pagos (todos los gastos correrán por parte de la consultoría) necesarios hasta la obtención de la licencia ambiental.

  - Analizará y diseñará medidas de prevención y gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

  - Cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la CAF

  - Socialización del proyecto a la población del área de influencia del proyecto

  - Estudio Arqueológico (si requiere)

    - Determinación de los costos de inversión

El contratista debe determinar los costos de todos los componentes del proyecto, como la construcción de las obras civiles, del diseño de ingeniería de procesos, costos ambientales, de indemnizaciones, costos de equipamiento, supervisión y fiscalización del proyecto y otros.

El documento contendrá lo siguiente:

  - Costos de inversión en la infraestructura.

  - Costos de inversión en maquinaria y equipo.

  - Costos ambientales.

  - Costos de indemnización (si corresponde).

  - Costos incurridos en Supervisión y Fiscalización del Proyecto.

  - Otros costos correspondientes a la inversión que son no señalados en los puntos anteriores.

  - Otros costos considerados por el proponente o la supervisión.

  - Costos por componente y total del proyecto.

    - Plan de operación, mantenimiento y costos asociados

El contratista elaborará un Plan de Operación y mantenimiento del Proyecto, el cual contendrá:

  - Plan de operación del proyecto.

  - Plan de mantenimiento del proyecto.

  - Costos asociados al plan de operación.

  - Costos asociados al plan de mantenimiento.

    - Organización para la implementación del proyecto

El contratista elaborará una estructura organizacional y funcional del proyecto, con las características técnicas de operación y estructura organizacional – funcional para la operación; para tal efecto realizará:

  - Análisis y determinación de la estructura orgánica – funcional.

  - El reglamento interno para la administración, operación y mantenimiento del proyecto y disposiciones complementarias considerando la normativa vigente.

  - Organigrama de la alternativa seleccionada.

  - Manual de organización y funciones.

  - Escala salarial del personal en función a la normativa vigente.

  - Otros que el contratista en coordinación con la Supervisión vea conveniente.

  - PRODUCTO 4

    - Resumen ejecutivo (del producto)

Se debe realizar el resumen ejecutivo de todo el contenido del producto entregado, con información que permita identificar claramente las características más relevantes.

    - Análisis y evaluación económica y financiera

En este punto, el contratista debe evaluar la factibilidad de la ejecución del proyecto desde el punto de vista económico privado y financiero, considerando los escenarios con y sin fuentes de financiamiento, en base al análisis de los beneficios y costos atribuibles que generarán la construcción y operación del proyecto durante su vida útil.

- Determinación de los costos de inversión y capital de operaciones.

- Estructura de financiamiento.

- Estructura de costos

- Estructura de ingresos.

- Depreciación de activos fijos y amortización de activos fijos diferidos.

- Proyección del Estado de Resultados y Balance General.

- Construcción del flujo de caja económico y financiero.

- Evaluación del proyecto con y sin financiamiento y evaluación economía, estableciendo la capacidad del proyecto para generar ingresos netos.

- Determinación de los indicadores de evaluación económica y financiera VAN, TIR, Punto de Equilibrio.

- Otros complementarios que el proponente en coordinación con la Supervisión y considere importantes.

- Documento técnico de evaluación privada y financiera con los criterios de evaluación que permitan determinar la sostenibilidad operativa, privada y financiera del proyecto para la alternativa seleccionada.

    - Análisis de sensibilidad del proyecto

Se debe establecer el impacto de las variables sensibles en los indicadores socioeconómicos y financieros privados, sobre la factibilidad del proyecto:

  - Identificar las variables sensibles del proyecto.

  - Análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la sostenibilidad del proyecto.

  - Construcción de escenarios que muestren los efectos en los resultados y criterios de decisión financieros del proyecto ante variaciones en las variables sensibles de sostenibilidad.

    - Estructura de financiamiento por componente

Se deberá detallar la distribución de los fondos asignados a cada componente del proyecto, especificando el monto destinado a cada uno, justificando la razón de dicha distribución, detallando el tiempo de ejecución previsto para cada componente y describiendo los criterios de evaluación que se utilizarán para medir el avance y cumplimiento de cada componente

    - Cronograma de ejecución del proyecto (físico y financiero)

Se deberá establecer el tiempo y actividades importantes requeridas para la implementación del proyecto:

  - Elaboración de la estrategia de ejecución del proyecto.

  - Actividades previas a la fase de inversión: Identificación de las actividades previas a la fase de inversión, tiempos o periodos de ejecución, costos de las actividades.

  - Fase de inversión: Se deben identificar las actividades que componen la fase de inversión agrupados mínimamente en los siguientes componentes:

- Construcción de infraestructura: Frentes de trabajo, proceso constructivo, cronograma de actividades con determinación de holguras.

- Implementación de maquinaria y equipo: Frentes de trabajo, proceso de instalación, cronograma de actividades con determinación de holguras.

- Trasferencia tecnología e intelectual.

- Puesta en marcha.

  - Identificar actividades requeridas para la implementación del proyecto.

  - Establecer la duración en tiempo de actividades a ser desarrolladas en la ejecución del proyecto.

  - Elaboración de diagramas GANTT.

    - Pliego de especificaciones técnicas

Se elaborarán los términos de referencia bajo la mejor alternativa de proceso de contratación y construcción del proyecto.

Para ello y con los documentos elaborados en los productos anteriores, se deberán elaborar las especificaciones técnicas para los procesos de contratación en la fase de inversión de las diferentes etapas o paquetes de contratación que se determinen para la ejecución del proyecto:

- Especificaciones técnicas para la infraestructura.

- Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipamiento.

- Especificaciones técnicas para puesta en marcha.

- Especificaciones técnicas para la transferencia tecnológica e intelectual.

- Especificaciones técnicas para la capacitación.

- Otros aspectos propios de los términos de referencia que permitan la implementación del proyecto.

    - Conclusiones y recomendaciones

Detallar todas las conclusiones de la consultoría por producto y elaborar las recomendaciones pertinentes.

    - Evaluación de impacto ambiental

La empresa consultora deberá presentar lo siguiente:

- Nota de categorización emitida por la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

- Elaboración de la documentación ambiental correspondiente de acuerdo a la categoría correspondiente y a lo instruido por la Autoridad Ambiental Competente.

- Constancia de ingreso ante la AAC, del IRAP que corresponda de acuerdo a la categoría asignada al proyecto.

- Planteamiento, descripción y diseño de medidas de prevención y/o mitigación de acuerdo a las salvaguardas ambientales y sociales CAF.

  - PRODUCTO 5

    - Resumen ejecutivo (del proyecto)

Se debe realizar el resumen ejecutivo de todo el contenido del proyecto en su integridad, con información que permita identificar claramente las características más relevantes.

    - Maqueta física y virtual

El contratista presentará una maqueta física de todo el proyecto a diseño final, la escala será consensuada con la supervisión del servicio.

De igual manera, entregara un modelo virtual en tres dimensiones, el cual contendrá recorridos de interiores y exteriores, en formato de video e imagen, donde se muestre claramente todos los componentes, edificios, características, detalles y otros relevantes de la bioplanta.

    - Presentación audiovisual del proyecto

El contratista realizará la presentación al SENASAG del producto final mediante una exposición con herramientas audiovisuales, mediante las cuales dará a conocer y explicará todo el contenido y resultados del presente estudio.

Para tal efecto, el contratista elaborará presentaciones en formato power point o algún otro programa o herramienta que vea conveniente de tal manera que la exposición sea lo más clara, comprensible, concisa y coherente.

Los archivos, documentos y otros elaborados para la presentación audiovisual del proyecto, serán parte del documento final, los cuales deben ser anexados en formato físico (si corresponde) y digital a dicho documento.

    - Licencia Ambiental

La empresa consultora tramitará la licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente correspondiente y presentará los siguientes documentos:

- Programa de Prevención y Mitigación/Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM/PASA) u otro que corresponda de acuerdo a la categoría emitida por la ACC, en el marco de la normativa ambiental vigente.

- Actas de Consulta Pública y/o socialización del proyecto

- Documentos para la obtención de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), si se identifica la necesidad y/o corresponda.

- Nota de conformidad o equivalente, del estudio arqueológico, si corresponde.

    - Documento final

El contratista presentará el documento final de la consultoría bajo el siguiente contenido:

| N° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO |
| 2 | DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL |
| 3 | OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS |
| 4 | ESTUDIO DE MERCADO |
| 5 | TAMAÑO DEL PROYECTO |
| 6 | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |
| 7 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE PROCESOS |
| 8 | INGENIERÍA DEL PROYECTO |
| 9 | EQUIPAMIENTO |
| 10 | PLAN DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA |
| 11 | EVALUACIÓN AMBIENTAL, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |
| 12 | DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN |
| 13 | PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COSTOS ASOCIADOS |
| 14 | ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |
| 15 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA |
| 16 | ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO |
| 17 | ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR COMPONENTE |
| 18 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FÍSICO Y FINANCIERO) |
| 19 | PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| 20 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |
| 21 | ANEXOS |
| 21.1 | TODA LA DOCUMENTACION EN FORMATO DIGITAL NO EDITABLE (PDF) Y EDITABLE SEGÚN LA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA SU ELABORACION (WORD, EXCEL, PROJECT, DWG, QUARK, PRESCOM, OTROS) |
| 21.2 | PRESENTACION AUDIOVISUAL DEL PROYECTO EN MEDIO DIGITAL Y FISICO (SI CORRESPONDE) |
| 21.3 | MAQUETA FISICA Y VIRTUAL |
| 21.4 | LICENCIA AMBIENTAL |
| 21.5 | ANÁLISIS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA CAF CON EL PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS E PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN |
| 21.6 | IRAP APROBADO CON LA LICENCIA AMBIENTAL U OTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. |

- METODOLOGÍA INDICATIVA

El trabajo de consultoría será realizado bajo seguimiento y coordinación permanente con el supervisor y el SENASAG.

Todo cálculo, aseveración, proyección o dato, deberá estar justificado conceptual, técnico y analíticamente, no aceptándose estimaciones o apreciaciones de la empresa consultora sin el debido respaldo.

El alcance presentado en el punto 6 tiene carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo ampliar y sustanciar donde y cuando lo considere necesario, pero sin modificar el objetivo de la consultoría, dichas ampliaciones deberán ser coordinadas con el supervisor y el SENASAG.

La empresa consultora deberá realizar la presentación de los avances y productos de acuerdo a lo descrito en los puntos del presente TDR.

El cumplimiento de las obligaciones de la empresa consultora será realizado conforme al plazo establecido en el Plan de Trabajo propuesto y validado por la entidad contratante, mediante la coordinación con el supervisor y el SENASAG.

El SENASAG tendrá acceso permanente a las actividades que desarrollará la empresa consultora, tanto en campo como en gabinete.

El SENASAG coordinará con la empresa consultora otras actividades imprevistas dentro de los alcances de la presente consultoría para el buen cumplimiento de la misma, mediante el supervisor.

- FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

- Plazos

Los productos serán entregados en los plazos mostrados en el cuadro a continuación, estos plazos están días calendarios, computados a partir del día siguiente de la orden de proceder emitida por el supervisor del servicio.

| Producto | Plazo a partir de la orden de proceder (DC) |
| --- | --- |
| PRODUCTO 1 | 10 |  |
| PRODUCTO 2 | 40 |  |
| PRODUCTO 3 | 140 |  |
| PRODUCTO 4 | 180 |  |
| PRODUCTO 5 | 210 |  |

- Formatos

Los productos deben ser entregados en medio físico y digital, el digital debe estar en archivos de formatos no editables (PDF) y también archivos editables según la herramienta utilizada para su elaboración (Word, Excel, Project, DWG, Quark, Prescom, otros).

Todos los documentos (incluidos planos) presentados en formato físico, deberán estar debidamente firmados por el profesional que los elaboró, .

El formato digital será entregado en un pen drive, cada ejemplar presentado debe contar con su respectivo pen drive.

Las diferentes entregas de productos al SENASAG deben ser acompañadas de presentaciones (exposición audiovisual), que se deberá realizar de forma presencial para cada uno de los productos.

- Cantidad

La cantidad de ejemplares a ser entregados por cada producto, son los descritos a continuación:

Los productos 1, 2, 3 y 4, serán entregados un (1) original y una (1) copia claramente identificados.

El producto 5, será entregado un (1) original y dos (2) copias claramente identificadas.

Todos los ejemplares contaran con su documento físico y su pen drive con todos lo correspondiente al producto en formato digital, como fue señalado en el apartado de formatos de entrega.

Cabe señalar que la maqueta física será un solo ejemplar.

- Lugar de entrega

Los productos en los formatos y cantidades señaladas, serán entregados en ventanilla única de las oficinas de la Dirección Nacional de SENASAG, ubicadas en la Avenida José Natusch esquina Félix Sattori, en la ciudad de Trinidad, Departamento del Beni.

- Idioma

Todos los documentos, incluidos la propuesta técnica, currículums vitae y documentos de respaldo, informes y productos, reuniones e intercambio de información de todo tipo, se realizará en idioma castellano. Cualquier traducción verbal o escrita será de responsabilidad del proponente adjudicado.

- INFORMES ESPECIALES, ESPECÍFICOS Y/O ADICIONALES

Adicionalmente a los documentos o productos detallados en los párrafos anteriores, el contratista tendrá la obligación de presentar informes específicos a requerimiento del contratante.

- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La Entidad realizará la contratación de una Empresa Consultora para realizar la Supervisión (CONTRAPARTE), la misma contará con un equipo multidisciplinario bajo la dirección de un Profesional Técnico especializado que ejercerá la gerencia del equipo; no obstante, interinamente podrá designarse a un profesional técnico especializado o un equipo multidisciplinario de profesionales en tanto se lo contrate.

La supervisión asumirá responsabilidad con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Emitir la Orden de Proceder del ESTUDIO de la CONSULTORA.

- Realizar la supervisión, el seguimiento y el control permanente del cumplimiento del contrato suscrito, así como los documentos anexos al mismo, por la CONSULTORA, asegurando el correcto desarrollo del ESTUDIO, evaluando el avance técnico financiero del mismo, de acuerdo a los Términos de Referencia y alcances del ESTUDIO.

- Efectuar todas las acciones necesarias y oportunas para el cumplimiento del cronograma de desarrollo del ESTUDIO, comunicando oportunamente a la ENTDAD BENEFICIARIA y al ORGANISMO EJECUTOR los desfases que se presenten entre lo programado y ejecutado, aprobando la ampliación de plazo del contrato de la CONSULTORA de conformidad a los procedimientos establecidos y remitirlas a FISCALIZACION mediante informe.

- Solicitar a la CONSULTORA, toda la información complementaria que juzgue conveniente, así como tener acceso permanente a los lugares de trabajo que estime necesarios para la adecuada, completa y oportuna evaluación técnica del ESTUDIO

- Evaluar tanto los informes de trabajos parciales y/o de campo, así como el Informe Final del ESTUDIO, y pronunciarse en forma expresa y oportuna. respecto a la aprobación o rechazo de los mismos.

- Evaluar, informar y sancionar conforme a los documentos contractuales sobre la efectiva participación en la elaboración del ESTUDIO, del personal técnico ofertado por la CONSULTORA en su Propuesta Técnica.

- Aprobar los productos y los pagos de los mismos, según corresponda.

- En caso de rescisión o resolución de contrato con la CONSULTORA, elaborar los informes técnicos correspondientes y efectuar la conciliación técnica y financiera para la liquidación del contrato.

- Ante requerimiento del ORGANISMO EJECUTOR, informar sobre el cumplimiento de los términos de referencia y el cronograma de actividades por parte de la CONSULTORA.

- Remitir por escrito al ORGANISMO EJECUTOR, los informes sobre el avance físico financiero del ESTUDIO, de acuerdo a lo estipulado con el ORGANISMO FINANCIADOR, así como otra documentación sobre el estado de avance del ESTUDIO que se pudiera requerir.

- PLAZOS DE REVISIÓN / APROBACIÓN / OBSERVACIÓN DE PRODUCTOS

Una vez presentados los productos por el contratista, se tienen los siguientes plazos para el proceso de revisión/aprobación:

| Presentación de producto por parte del contratista | Plazo para la presentación de informe de aprobación o emisión de observaciones por parte de la supervisión | Plazo para realizar las correcciones por parte del contratista y presentar nuevamente el producto subsanado | Plazo para la revisión final y presentación de informe de aprobación o notificación de aplicación de multas por parte de la supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha contractual | 7 días calendario | 7 días calendario | 7 días calendario |

Cabe señalar que, se tendrá una sola oportunidad de corregir observaciones. en virtud a que como se indicó en el acápite 8.1.1. Plan de trabajo:

- El plan de trabajo, debe considerar un trabajo coordinado de manera permanente con la supervisión del servicio y el SENASAG.

- Los productos contemplan actividades, las cuales en la mayoría de casos son secuenciales, en consecuencia, es necesario aprobar una para continuar con la siguiente, en tal sentido, la metodología que proponga el contratista debe contemplar una estrategia de presentación, revisión y aprobación de estas actividades de forma parcial dentro del plazo la elaboración del producto.

Por lo tanto, cuando el producto es presentado por el contratista, el contenido del producto se encuentra en su mayoría revisado y parcialmente aprobado, por lo que no debería contener mayores observaciones.

- FORMA DE PAGO

El servicio de consultoría, será pagado de acuerdo al siguiente detalle:

| N° de Pago | Descripción | % de Pago (*) |
| --- | --- | --- |
|  | Contra Informe de aprobación por la supervisión y solicitud de pago del Producto 1 | 0% |  |
| 1 | Contra Informe de aprobación por la supervisión y solicitud de pago del Producto 2 | 20% |  |
| 2 | Contra Informe de aprobación por la supervisión y solicitud de pago del Producto 3 | 40% |  |
| 3 | Contra Informe de aprobación por la supervisión y solicitud de pago del Producto 4 | 20% |  |
| 4 | Contra Informe de aprobación por la supervisión y solicitud de pago del Producto 5 | 20% |  |
|  |  | 100% |  |

(*) Por cada pago, el proponente adjudicado deberá presentar la nota fiscal (factura).

- MONEDA DE PAGO

Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato serán realizados en bolivianos.

- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberá cumplir mínimamente con los siguientes requisitos:

| GENERAL | ESPECÍFICA* |
| --- | --- |
| El proponente deberá tener una experiencia general mínima de Diez (10) años que deberá ser acreditada con certificados de cumplimiento de contrato o su equivalente presentado en fotocopia simple. | El proponente deberá tener una experiencia específica mínima de tres (3) años en diseño, supervisión o elaboración de estudios de preinversión de proyectos similares, en el ámbito público y privado, la que deberá ser acreditada con certificados de cumplimiento de contrato o su equivalente presentado en fotocopia simple. |

Proyectos similares:

  - Hospitales.

  - Laboratorios (clínicos, farmacéuticos).

  - Plantas industriales.

  - Plantas de producción y/o crianza de animales.

La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de consultoría ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente.

Para la Experiencia específica se considerarán proyectos con una duración no menores a 3 meses.

- PERSONAL CLAVE

El proponente deberá contar con personal que cumpla con los requisitos mínimos descritos a continuación:

| PERSONAL REQUERIDO | CANTIDAD | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GENERAL | ESPECÍFICA |
| GERENTE Y/O DIRECTOR DE PROYECTO |  |  |  |  |
| Gerente y/o director de proyecto | 1 | Licenciatura en Arquitectura o ingeniería civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 10 años (120 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 5 años (60 meses) de experiencia acumulados en: Dirección o supervisión o fiscalización de proyectos de preinversión o inversión o cargos gerenciales en instituciones públicas o privadas |
| ESPECIALISTAS |  |  |  |  |
| Especialista en producción | 1 | Licenciado en veterinaria, agronomía, biología, biotecnología, químico, industrial o rama afín, con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados de haber trabajado en proyectos de preinversión o inversión relacionados con instalaciones de producción o irradiación de animales |
| Especialista en arquitectura | 1 | Licenciado en Arquitectura con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados como profesional en su rama en cualquiera de las siguientes áreas: Diseño o proyectista o especialista o supervisión o fiscalización de proyectos arquitectónicos similares. |
| Especialista en estructuras | 1 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados como profesional en cualquiera de las siguientes áreas: especialista estructural en la supervisión o fiscalización o diseño de proyectos similares de preinversión o inversión en el sector público o privado. |
| Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas | 1 | Licenciado en Ingeniería electromecánica, eléctrica, mecánica o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados como profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Diseño o supervisión o fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas, mecánicas, termo mecánicas, gas, vapor y aire en proyectos similares. |
| Especialista en instalaciones hidráulicas y sanitarias | 1 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) acumulados como profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Diseño o, Supervisión o, fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones hidrosanitarias en proyectos similares. |
| Especialista económico - financiero | 1 | Licenciado en Economía, Administración de Empresas, Ingeniero Comercial, Ingeniero Industrial o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados como profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Análisis financiero, sensibilidad y evaluación socioeconómica de proyectos de preinversión y/o inversión públicos o privados. |
| Especialista ambiental | 1 | Licenciado en ingeniería ambiental o civil o agrónomo o ramas afines con título en provisión nacional (debe contar con RENCA Categoria B ó C). | 7 años (84 meses) de experiencia general en el ejercicio profesional. | 3 años (36 meses) de experiencia acumulados como profesional en cualquiera de las siguientes áreas: evaluación de impactos ambientales, medidas de prevención y/o gestión del riesgo de desastres y/o adaptación al cambio climático. |

La experiencia general y especifica del personal serán computadas a partir de la obtención del título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros.

El proponente adjudicado deberá acreditar la Formación, cursos y la experiencia declarada en el Formulario A-5, con la presentación de títulos para la Formación, certificados o títulos de los cursos; y para la experiencia con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente  que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación para la experiencia general y específica, además el tiempo de ejecución para la experiencia específica. (El proponente podrá adjuntar adicionalmente al documento requerido para acreditar la experiencia, como ser: Contratos, especificaciones técnicas, términos de referencia u otra documentación que respalde la experiencia).

En caso de cambio de algún profesional del equipo propuesto, el proponente hará llegar nota expresa, adjuntando hoja de vida, con experiencia general y especifica que deberá ser igual o superior al profesional propuesto, para su aprobación.

El personal clave deberá estar inscritos en la SIB, CAB y/o, colegio de profesionales que corresponda, o la correspondiente habilitación para profesionales extranjeros.

- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

El contratista contará mínimamente con lo siguiente:

  - Una Oficina con domicilio legal dentro del territorio nacional.

  - Computadoras acordes a las necesidades profesionales del personal clave.

  - Vehículo de 4 ruedas para transporte de personal en trabajos de campo.

- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se realizará parcialmente en el municipio de San Benito y en las instalaciones de la Empresa Consultora, para lo cual deberá contar con toda la logística necesaria para el cumplimiento del contrato y términos de referencia, efectuando viajes de acuerdo al requerimiento que el estudio amerite a dicha localidad, a la vez se deberá contar con una oficina y una persona de enlace en la ciudad de Trinidad para temas de correspondencia y coordinación con la Entidad Ejecutora.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El tiempo total establecido para la realización de la consultoría por producto es de 210 (Doscientos Diez) días calendario, computables a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder, tiempo en el cual se deberá entregar el Documento final (producto 5).

- PRECIO REFERENCIAL DEL SERVICIO

El costo referencial del servicio de la CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN DE LA CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA, asciende a Bs. 1.057.592,68 (Un Millón Cincuenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Dos con 68/100 Bolivianos).

Queda establecido que el monto de la propuesta adjudicada incluye todos los gastos de pasajes, viáticos, estudios, aranceles y otros, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de consultoría, por lo que el contratante no reconocerá ningún otro gasto en el que incurriera la empresa consultora.

El proceso de pago se realiza una vez emitido el informe de aprobación por parte de la supervisión del servicio. y remisión de solicitud de pago por parte de la empresa.

Los pagos individuales establecidos, incluyen todos los gastos operativos que se requieran realizar en el servicio de la Consultoría. No se reconocerá ningún tipo de gastos adicionales al monto establecido en el contrato.

- CONFIDENCIALIDAD

Toda documentación que resulte del trabajo de la presente consultoría por producto queda bajo estricta confidencialidad por parte del contratista, la cual impide la difusión total o parcial de cualquier información relacionada con el estudio a terceros.

- PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ESTUDIO

Queda establecido en los presente Términos de Referencias, los mismos que son parte indivisible del contrato que será suscrito, que toda documentación o producción intelectual resultante del trabajo realizado por la empresa consultora, así como los informes que emita y toda otra información complementaria, será considerada desde su elaboración como propiedad del contratante, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar, difundir o utilizar los mismos.

Este derecho continuará vigente aun concluida la relación contractual entre partes.

- ANTICIPO

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONSULTOR, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado

La solicitud del anticipo debe ser realizada en el plazo de 10 días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dara por anticipo no solicitado. El importe del anticipo será descontado en 4 certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

- MULTAS

El atraso en la presentación de cualquier producto, conllevará al pago de multas, la cual será del 5 por 1000 del monto total del contrato por día calendario de retraso, hasta un valor máximo del 20% del monto total del contrato.

En caso de sobrepasar el 20% del monto total del contrato en multas, será causal de resolución del contrato.

Las multas se contabilizarán a partir del día calendario siguiente correspondiente a la entrega del documento.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el CONSULTOR, no entregara los productos establecidos en la cláusula Vigésima Quinta dentro de los plazos previstos en el cronograma de servicios de la CONSULTORÍA;

- Cuando el CONSULTOR dentro de los cinco (5) días hábiles, computables desde su notificación escrita conforme lo previsto en la Cláusula Octava, no responda a las consultas formuladas por escrito por la ENTIDAD o por la CONTRAPARTE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

- GARANTÍAS

- Garantía de Seriedad de Propuesta. El proponente presentara una garantía equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBC.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La empresa adjudicada, para la firma del  contrato, presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del monto solicitado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La evaluación de las propuestas presentadas se realizará aplicando el Método de Selección y Adjudicación basado en:

  - Calidad, Propuesta Técnica y Costo

- CONDICIONES ADICIONALES

| CONDICIONES ADICIONALES |  |  | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PROPONENTE |  |  | (3 puntos) |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o supervisión o elaboración de estudios de preinversión de proyectos de plantas de producción o proyectos similares en el ámbito público y privado, la que deberá ser acreditada con certificados de cumplimiento de contrato o su equivalente presentado en fotocopia simple. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 3 |
| B. GERENTE Y/O DIRECTOR DE PROYECTO |  |  | (4 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado en preparación o gestión o administración o evaluación o gerencia de proyectos |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en dirección o supervisión o fiscalización de proyectos de preinversión o inversión o cargos gerenciales en instituciones públicas o privadas |  | Entre 6 a 7 años | 1 |
|  |  | Mayor a 7 años | 3 |
| C. PERSONAL CLAVE |  |  | (28 puntos) |
| ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN |  |  | (10 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a control de plagas, manejo y/o crianza de animales o similares |  |  | 2 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia acumulada por haber trabajado en la elaboración de proyectos y/o experiencia laboral en plantas de producción de la mosca de la fruta | Hasta 2 años |  | 4 |
|  | Mayor a 2 años |  | 8 |
| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a diseño arquitectónico similares |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en Diseño o proyectista o especialista o supervisión o fiscalización de proyectos arquitectónicos similares. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a cálculo estructural y/o similares |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica como especialista estructural en la supervisión o fiscalización o diseño de proyectos similares de preinversión o inversión en el sector público o privado. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a diseño de instalaciones eléctricas, termo mecánica, mecánicas, gas, vapor, aire |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o supervisión o fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas, mecánicas, termo mecánicas, gas, vapor y aire en proyectos similares. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a hidrología o hidráulica o sanitario o similares |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o, Supervisión o, fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones hidrosanitarias en proyectos similares |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ECONÓMICO - FINANCIERO |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a análisis/evaluación económica - financiera de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia especifica en cualquiera de las siguientes áreas: Análisis financiero, sensibilidad y evaluación socioeconómica de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES AMBIENTAL |  |  | (3 puntos) |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| Postgrado referente a análisis o evaluación ambiental o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático |  |  | 1 |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |
| Experiencia específica en evaluación de impactos ambientales, o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático o especialista o profesional ambiental en proyectos de preinversión o inversión en el sector público o privado. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |
| TOTAL (A + B + C) |  |  | 35 |

* El proponente adjudicado deberá acreditar la Formación, cursos y la experiencia declarada en el Formulario, con la presentación de títulos para la Formación, certificados o títulos de los cursos; y para la experiencia con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente  que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación para la experiencia general y específica, además el tiempo de ejecución para la experiencia específica. (El proponente podrá adjuntar adicionalmente al documento requerido para acreditar la experiencia, como ser: Contratos, especificaciones técnicas, términos de referencia u otra documentación que respalde la experiencia)

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Formación | Cargo a desempeñar | Áreas de especialización |  | Experiencia específica |  |
|  |  |  | Cursos / seminarios realizados | Tiempo mínimo de duración del curso para ser considerado en la evaluación (en horas) | Área | Tiempo mínimo de desarrollo de la consultoría para ser considerada en la evaluación (en meses) |
| 1 | Licenciatura en Arquitectura o ingeniería civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Gerente y/o director de proyecto | Preparación y/o gestión y/o administración y/o evaluación y/o gerencia de proyectos | 200 | Dirección o supervisión o fiscalización de proyectos de preinversión o inversión o, cargos gerenciales en instituciones públicas o privadas | 3 |
| 2 | Licenciado en veterinaria, agronomía, biología, biotecnología, químico, industrial o rama afín, con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en producción | Control de plagas, manejo y/o crianza de animales o similares | 200 | Haber trabajado en la elaboración de proyectos y/o experiencia laboral en plantas de producción de la mosca de la fruta | 3 |
| 3 | Licenciado en Arquitectura con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en arquitectura | Diseño arquitectónico similares | 200 | Diseño o proyectista o especialista o supervisión o fiscalización de proyectos arquitectónicos similares | 3 |
| 4 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en estructuras | Cálculo estructural y/o similares | 200 | Especialista estructural en la supervisión o fiscalización o diseño de proyectos similares de preinversión o inversión en el sector público o privado | 3 |
| 5 | Licenciado en Ingeniería electromecánica, eléctrica, mecánica o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas | Diseño de instalaciones eléctricas, termo mecánica, mecánicas, gas, vapor, aire | 200 | Diseño o supervisión o fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas, mecánicas, termo mecánicas, gas, vapor y aire en proyectos similares | 3 |
| 6 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en instalaciones hidráulicas y sanitarias | Hidrología o hidráulica y/o sanitario o similares | 200 | Diseño o, Supervisión o, fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones hidrosanitarias en proyectos similares | 3 |
| 7 | Licenciado en Economía, Administración de Empresas, Ingeniero Comercial, Ingeniero Industrial o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista económico - financiero | Análisis/evaluación económica - financiera de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados | 200 | Experiencia especifica en cualquiera de las siguientes áreas: Análisis financiero, sensibilidad y evaluación socioeconómica de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados | 3 |
| 8 | Licenciado en ingeniería ambiental o civil o agrónomo o ramas afines con título en provisión nacional (debe contar con RENCA Categoría B o C). | Especialista ambiental | Análisis o evaluación ambiental o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático | 200 | Evaluación de impactos ambientales, o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático o especialista o profesional ambiental en proyectos de preinversión o inversión en el sector público o privado | 3 |

La valoración de consultorías similares debe considerar las siguientes categorías:

| # | Área de experiencia específica requerida | Tiempo mínimo requerido por cada consultoría para ser considerado en la evaluación de la experiencia específica de la empresa (en meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudios de preinversión de proyectos de Hospitales | 3 |
| 2 | Estudios de preinversión de proyectos de Laboratorios |  |
| 3 | Estudios de preinversión de proyectos de Plantas industriales |  |
| 4 | Estudios de preinversión de proyectos de Plantas de producción y/o crianza de animales |  |

Todas las consultorías de proyectos de preinversión e inversión deben considerar las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal técnico clave requerido, es el siguiente:

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Formación | Cargo a desempeñar | Áreas de especialización |  | Experiencia específica |  |
|  |  |  | Cursos / seminarios realizados | Tiempo mínimo de duración del curso para ser considerado en la evaluación (en horas) | Área | Tiempo mínimo de desarrollo de la consultoría para ser considerada en la evaluación (en meses) |
| 1 | Licenciatura en Arquitectura o ingeniería civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Gerente y/o director de proyecto | Preparación y/o gestión y/o administración y/o evaluación y/o gerencia de proyectos | 200 | Dirección o supervisión o fiscalización de proyectos de preinversión o inversión o, cargos gerenciales en instituciones públicas o privadas | 3 |
| 2 | Licenciado en veterinaria, agronomía, biología, biotecnología, químico, industrial o rama afín, con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en producción | Control de plagas, manejo y/o crianza de animales o similares | 200 | Haber trabajado en la elaboración de proyectos y/o experiencia laboral en plantas de producción de la mosca de la fruta | 3 |
| 3 | Licenciado en Arquitectura con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en arquitectura | Diseño arquitectónico similares | 200 | Diseño o proyectista o especialista o supervisión o fiscalización de proyectos arquitectónicos similares | 3 |
| 4 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en estructuras | Cálculo estructural y/o similares | 200 | Especialista estructural en la supervisión o fiscalización o diseño de proyectos similares de preinversión o inversión en el sector público o privado | 3 |
| 5 | Licenciado en Ingeniería electromecánica, eléctrica, mecánica o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas | Diseño de instalaciones eléctricas, termo mecánica, mecánicas, gas, vapor, aire | 200 | Diseño o supervisión o fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas, mecánicas, termo mecánicas, gas, vapor y aire en proyectos similares | 3 |
| 6 | Licenciado en Ingeniería Civil con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista en instalaciones hidráulicas y sanitarias | Hidrología o hidráulica y/o sanitario o similares | 200 | Diseño o, Supervisión o, fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones hidrosanitarias en proyectos similares | 3 |
| 7 | Licenciado en Economía, Administración de Empresas, Ingeniero Comercial, Ingeniero Industrial o ramas afines con título en provisión nacional y/o equivalente para profesionales extranjeros. | Especialista económico - financiero | Análisis/evaluación económica - financiera de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados | 200 | Experiencia especifica en cualquiera de las siguientes áreas: Análisis financiero, sensibilidad y evaluación socioeconómica de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados | 3 |
| 8 | Licenciado en ingeniería ambiental o civil o agrónomo o ramas afines con título en provisión nacional (debe contar con RENCA Categoría B o C). | Especialista ambiental | Análisis o evaluación ambiental o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático | 200 | Evaluación de impactos ambientales, o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático o especialista o profesional ambiental en proyectos de preinversión o inversión en el sector público o privado | 3 |

- CONSULTORÍAS SIMILARES

La valoración de consultorías similares debe considerar las siguientes categorías:

| # | Área de experiencia específica requerida | Tiempo mínimo requerido por cada consultoría para ser considerado en la evaluación de la experiencia específica de la empresa (en meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudios de preinversión de proyectos de Hospitales | 3 |
| 2 | Estudios de preinversión de proyectos de Laboratorios |  |
| 3 | Estudios de preinversión de proyectos de Plantas industriales |  |
| 4 | Estudios de preinversión de proyectos de Plantas de producción y/o crianza de animales |  |

ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-2c	Identificación de integrantes de la Asociación Accidental

Formulario A-2d	Identificación del Proponente para Organizaciones no Gubernamentales

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica

Formulario B-2	Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría

Formulario B-3		Honorarios Mensuales del Personal Asignado

Formulario B-4 		Detalle de Alquileres y Misceláneos

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario A-4	Hoja de Vida del Gerente

Formulario A-5	Hoja de Vida del Personal Clave

Formulario A-6	Relación de Instalaciones y Equipamiento

Formulario C-1	Propuesta Técnica.

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas Nacionales, Asociaciones Accidentales u Organizaciones no Gubernamentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.

- Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no está considerado como Personal Clave en otras propuestas.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), d), i, j) y l).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Documentos de constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo.

- Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | # |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |
| Testimonio de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ap. Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Ap. Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Organizaciones No Gubernamentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ONG (En este cuadro la ONG debe señalar los datos de su Acta de Fundación, de Estatutos y Reglamento Interno, si corresponde y la Disposición que aprueba su personalidad jurídica correspondiente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal de la ONG |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico) |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las consultorías detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las consultorias detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

HOJA DE VIDA DEL GERENTE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-6

RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | MONTO Bs. |
| --- | --- | --- |
| INMUEBLES |  |  |
| VEHÍCULOS |  |  |
| EQUIPO PRINCIPAL |  |  |
| EQUIPO SECUNDARIO |  |  |
| EQUIPO DE APOYO |  |  |
| OTROS |  |  |

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

Este Formulario no es aplicable para el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, donde no es necesaria la presentación de propuesta económica. En caso de que el proponente presente propuesta económica y éste fuese adjudicado, se procederá a pagar el monto del presupuesto fijo establecido por la entidad.)

| DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA | MONTO TOTAL Bs (Literal) | MONTO TOTAL Bs (Numeral) |
| --- | --- | --- |

FORMULARIO B-2

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

| DESCRIPCIÓN |  |  | Monto (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | COSTOS DIRECTOS |  |  |
|  | A | Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3) |  |
|  | B | Alquiler y Misceláneos (Formulario B-4). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B) |  |
| II | COSTOS INDIRECTOS |  |  |
|  | C | Gastos Generales. |  |
|  | D | Impuestos y otros (*). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D) |  |
| III | UTILIDAD |  |  |
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + II + III) |  |  |  |

FORMULARIO B-3

HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO

(En Bolivianos)

| Nómina |  | Especialidad | Actividades a desarrollar | Periodo | Honorario por periodo | Costo honorarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionales |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Administrativos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliares |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-4

DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELÁNEOS

| N° | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO (En Bolivianos) | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficinas |  |  |  |  |
| 2 | Vehículos, combustible y mantenimiento |  |  |  |  |
| 3 | Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros) |  |  |  |  |
| 4 | Comunicaciones |  |  |  |  |
| 5 | Subcontratos |  |  |  |  |
| 6 | Pasajes |  |  |  |  |
| 7 | Viáticos |  |  |  |  |
| 8 | Otros (detalle de acuerdo a cada caso) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 39, 40 y 41.

Propuesta(*)

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condiciones Adicionales Solicitadas (*) |  |  | Puntaje asignado (definir puntaje) (**) | Condiciones Adicionales Propuestas (***) |
| A. PROPONENTE |  |  | (3 puntos) |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o supervisión o elaboración de estudios de preinversión de proyectos de plantas de producción o proyectos similares en el ámbito público y privado, la que deberá ser acreditada con certificados de cumplimiento de contrato o su equivalente presentado en fotocopia simple. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 3 |  |
| B. GERENTE Y/O DIRECTOR DE PROYECTO |  |  | (4 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado en preparación o gestión o administración o evaluación o gerencia de proyectos |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en dirección o supervisión o fiscalización de proyectos de preinversión o inversión o cargos gerenciales en instituciones públicas o privadas |  | Entre 6 a 7 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 7 años | 3 |  |
| C. PERSONAL CLAVE |  |  | (28 puntos) |  |
| ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN |  |  | (10 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a control de plagas, manejo y/o crianza de animales o similares |  |  | 2 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia acumulada por haber trabajado en la elaboración de proyectos y/o experiencia laboral en plantas de producción de la mosca de la fruta | Hasta 2 años |  | 4 |  |
|  | Mayor a 2 años |  | 8 |  |
| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a diseño arquitectónico similares |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en Diseño o proyectista o especialista o supervisión o fiscalización de proyectos arquitectónicos similares. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a cálculo estructural y/o similares |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica como especialista estructural en la supervisión o fiscalización o diseño de proyectos similares de preinversión o inversión en el sector público o privado. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a diseño de instalaciones eléctricas, termo mecánica, mecánicas, gas, vapor, aire |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o supervisión o fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas, mecánicas, termo mecánicas, gas, vapor y aire en proyectos similares. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a hidrología o hidráulica o sanitario o similares |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en diseño o, Supervisión o, fiscalización o especialista en la elaboración de proyectos de instalaciones hidrosanitarias en proyectos similares |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ECONÓMICO - FINANCIERO |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a análisis/evaluación económica - financiera de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia especifica en cualquiera de las siguientes áreas: Análisis financiero, sensibilidad y evaluación socioeconómica de proyectos de preinversión y/o inversión, públicos o privados. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES AMBIENTAL |  |  | (3 puntos) |  |
| FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| Postgrado referente a análisis o evaluación ambiental o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático |  |  | 1 |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| Experiencia específica en evaluación de impactos ambientales, o medidas de prevención o gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático o especialista o profesional ambiental en proyectos de preinversión o inversión en el sector público o privado. |  | Entre 4 a 5 años | 1 |  |
|  |  | Mayor a 5 años | 2 |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  | 35 |  |

(*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo, experiencia especifica del Proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos.

(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio de consultoría.

ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a	Evaluación Preliminar para Empresas y Organizaciones no Gubernamentales

Formulario V-1b	Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales

Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica

Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-4		Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas y Organizaciones no Gubernamentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° |  |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1. Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a o A-2d. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1. Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° |  |  |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA |  | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1. Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1. Propuesta Técnica. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento |  |  |  |  |  |  |
| Además, cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Este formulario no es aplicable para el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | PRECIO AJUSTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | PA (*) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la PE debe trasladarse a la columna PA

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4 Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-6 Relación de Instalaciones y Equipamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formula rio C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C | Proponente n |
|  |  |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 35 |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |
| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | Proponente A |  | Proponente B | Proponente C | Proponente n |
| Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE |  | 35 |  | (si cumple, asignar 35 puntos) |  | (si cumple, asignar 35 puntos) | (si cumple, asignar 35 puntos) |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT) |  | 70 |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este Formulario)

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.-	Partes Contratantes

SEGUNDA.-	Antecedentes Legales del Contrato

TERCERA.-	Objeto y causa del Contrato

CUARTA.-	Plazo de Prestación del Servicio

QUINTA.-	Monto del Contrato

SEXTA.-	Anticipo

SÉPTIMA.-	Garantía de Cumplimiento de Contrato

OCTAVA.-	Domicilio a efectos de Notificación

NOVENA.-	Vigencia del Contrato

DÉCIMA.-	Documentos de Contrato

DÉCIMA PRIMERA.-	Idioma

DÉCIMA SEGUNDA.-	Legislación Aplicable al Contrato

DÉCIMA TERCERA.-	Derechos del Consultor

DÉCIMA CUARTA.-	Estipulaciones sobre Impuestos

DÉCIMA QUINTA.-	Cumplimiento de Leyes Laborales

DÉCIMA SEXTA.-	Protocolización del Contrato

DÉCIMA SÉPTIMA.-	Subcontratos

DÉCIMA OCTAVA	Intransferibilidad del Contrato

DÉCIMA NOVENA.-	Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

VIGÉSIMA.-	Terminación del Contrato

VIGÉSIMA PRIMERA.-	Solución de Controversias

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.-	Supervisión del Servicio

VIGÉSIMA TERCERA.-	Representante del Consultor

VIGÉSIMA CUARTA.-	Personal del Consultor

VIGÉSIMA QUINTA.-	Informes

VIGÉSIMA SEXTA.-	Aprobación de documentos y propiedad de los mismos

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-	Forma de Pago

VIGÉSIMA OCTAVA.-	Facturación

VIGÉSIMA NOVENA.-	Modificaciones al contrato

TRIGÉSIMA.-	Pago por Servicios Adicionales

TRIGÉSIMA PRIMERA.-	Morosidad y sus Penalidades

TRIGÉSIMA SEGUNDA.-	Responsabilidad y Obligaciones del Consultor

TRIGÉSIMA TERCERA.-	Suspensión de Actividades

TRIGÉSIMA CUARTA.-	Certificado de Liquidación Final

TRIGÉSIMA QUINTA.-	Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidación Final

TRIGÉSIMA SEXTA.-	Conformidad

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo sírvase usted insertar el presente contrato de Servicios de Consultoría, para _____________________ (registrar el servicio de consultoría a ser realizado) sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: _________(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el distrito, provincia y departamento) representada legalmente por ______          ( registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de __________ (señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en adelante se denominará la ENTIDAD y la __________(registrar  la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ____________(registrar el número) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) otorgado ante __________(registrar  el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder), el _________ (registrar la fecha, día, mes y año) en la _______ (registrar el lugar donde fue otorgado el poder), que en adelante se denominara el CONSULTOR, quienes  celebraran y suscriben  el presente Contrato de Consultoría.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública Nº ___________ (registrar el número de la Licitación), convocó a empresas consultoras para que presenten sus propuestas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC) aprobado mediante Resolución Nº ____ de ______ (registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar el servicio de consultoría, mediante Resolución de Adjudicación Nº _______________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), a __________________ (registrar la razón social del Adjudicado),  al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar el serv  icio de consultoría un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de _______________(Describir de forma detallada el servicio de consultoría que será ejecutado conforme los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada), hasta su conclusión, que en adelante se denominará la CONSULTORÍA, para________________ (señalar la causa de la contratación), con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El CONSULTOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de ___________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del servicio) días calendario, plazo que será computado a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle: (La entidad deberá establecer un cronograma de servicios de la consultoría, consignando mínimamente la movilización, periodo de realización de la consultoría, periodo de aprobación del informe final y otras actividades necesarias para el cumplimiento del servicio y sus plazos en días calendario)

El plazo de prestación de la CONSULTORÍA, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Por modificación del servicio, por parte de LA ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en la cláusula vigésima novena;

- Por otras causas previstas en el presente Contrato

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total para la ejecución de la CONSULTORÍA es de ______________ (Registrar en forma numeral y literal el monto del Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de CONSULTORÍA. Este monto también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos; es decir, todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el monto total del servicio, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, prestar el servicio de CONSULTORÍA por el monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que excedan dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

SEXTA.- (ANTICIPO) Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONSULTOR, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) y la factura (Cuando el objeto de la contratación esté relacionado a la elaboración de estudios a diseño final vinculados a una obra, debe eliminar de la redacción la frase “y la factura”) del monto a ser desembolsado.

El CONSULTOR deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe del anticipo será descontado en ____ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONSULTOR no haya iniciado la prestación del servicio dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con las condiciones necesarias para la realización del servicio estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el CONSULTOR realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

La CONTRAPARTE llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El CONSULTOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción del producto objeto de la CONSULTORÍA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta o Informe correspondiente, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONSULTOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato durante la vigencia de éste. La CONTRAPARTE llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONSULTOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada:

Al CONSULTOR:

__________ (registrar el domicilio que señale el Consultor, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas).

A LA ENTIDAD:

_______ (registrar el domicilio de la Entidad, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o enmiendas, si existiesen.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

  - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

  - Certificado del RUPE

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

  - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

  - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, cuando corresponda.

  - (Señalar otros documentos específicos de acuerdo a la contratación, si corresponde).

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA) El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la prestación del servicio de CONSULTORÍA, deben ser elaborados en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) El presente contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

  - Constitución Política del Estado.

  - Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

  - Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del   Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

  - Ley del Presupuesto General del Estado y su reglamentación.

  - Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONSULTOR) El CONSULTOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de LA ENTIDAD, por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, a la CONTRAPARTE, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso.

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará conocimiento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al CONSULTOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la CONTRAPARTE podrá solicitar las aclaraciones respectivas al CONSULTOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE, podrá solicitar en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las dependencias técnica, financiera y/o legal de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al CONSULTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la CONTRAPARTE. (Si el plazo de prestación del servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONSULTOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

LA CONTRAPARTE y LA ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONSULTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONSULTOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONSULTOR deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a su personal.

EL CONSULTOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizada con todas las formalidades de Ley por LA ENTIDAD. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado directamente por el CONSULTOR. En caso que este monto no sea cancelado por el CONSULTOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (original).

- Documento de representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONSULTOR (fotocopias legalizadas).

- Garantías (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula decima séptima indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)

DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUBCONTRATOS) Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONSULTOR y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONSULTOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONSULTOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. La CONTRAPARTE realizara el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONSULTOR según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización de la CONTRAPARTE.

En ningún caso el CONSULTOR podrá pretender realizar subcontrataciones que no hubiesen sido expresamente previstas en su propuesta.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONSULTOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o la subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONSULTOR de determinadas responsabilidades por mora o incumplimiento del presente contrato, la CONTRAPARTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras casusas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entenderá por hechos Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de la CONSULTORÍA o del Cronograma de Servicios, de manera obligatoria y justificada el CONSULTOR deberá solicitar a la CONTRAPARTE la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la prestación.

La CONTRAPARTE en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si la CONTRAPARTE no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a exonerar al CONSULTOR del pago de multas.

El CONSULTOR, con la aceptación del impedimento emitida por la CONTRAPARTE o por aceptación tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la ampliación del plazo del Contrato o la resolución del mismo. En caso de ampliación de plazo el mismo mínimamente deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor o caso fortuito, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

La solicitud del CONSULTOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no serán considerados como reclamos.

VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento del Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD como el CONSULTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

  - Por Resolución del Contrato Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONSULTOR. LA ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del    Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONSULTOR.

- Por quiebra declarada del CONSULTOR.

- Por suspensión de la prestación del servicio de CONSULTORÍA sin justificación, por el lapso de __________ (registrar el número de días en función del plazo total del servicio que se presta) días calendario continuos, sin autorización escrita de la CONTRAPARTE.

- Si emitida la Orden de Proceder, el CONSULTOR demora más de quince (15) días calendario en dar inicio a la prestación del servicio. (en caso de servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).

- Por incumplimiento en relación al personal y equipo ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del cronograma de servicios sin que el CONSULTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la CONSULTORÍA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas de la CONTRAPARTE.

- Por subcontratación de una parte del servicio sin que ésta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita de la CONTRAPARTE.

- Cuando el monto de la multa en la prestación del servicio de CONSULTORÍA alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del CONSULTOR por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONSULTOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas de la ENTIDAD o de la CONTRAPARTE, con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la prestación de la CONSULTORÍA por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o disminución de los servicio de la CONSULTORÍA, sin emisión del Contrato Modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago aprobado por la CONTRAPARTE, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de su fecha de aprobación.

    - Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminación solo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONSULTOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, según quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONSULTOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectúe la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por la CONTRAPARTE.

Cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONSULTOR, no se reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONSULTOR, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos por el CONSULTOR para la prestación del servicio, contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del Contrato, el CONSULTOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONSULTOR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONSULTOR suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El CONSULTOR conjuntamente con la CONTRAPARTE, procederán a la verificación del servicio de CONSULTORÍA prestado hasta la fecha de suspensión, evaluando los compromisos que el CONSULTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por la CONTRAPARTE.

Asimismo, la CONTRAPARTE deberá considerar para efectos de la liquidación los costos proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUPERVISIÓN DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el seguimiento y control de la consultoría a ser prestada por el CONSULTOR, la ENTIDAD desarrollará las funciones de CONTRAPARTE, a cuyo fin designará ___________ (Especificar la profesión y la especialidad del profesional técnico especializado o si corresponde a un equipo multidisciplinario bajo la dirección de un Profesional Técnico especializado en que ejercerá la Jefatura del equipo).

La CONTRAPARTE, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORÍA a ser realizada por el CONSULTOR, bajo los términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

La CONTRAPARTE, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente LA ENTIDAD.

La ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE, observará y evaluará permanentemente el desempeño del CONSULTOR, a objeto de exigirle o en su caso mejorar el desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

VIGÉSIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DEL CONSULTOR) El CONSULTOR designa como su representante para la ejecución del presente contrato, al GERENTE DE PROYECTO, personal considerado en la propuesta adjudicada, como profesional titulado, con suficiente experiencia en la dirección de CONSULTORÍAS similares, que lo cualifican como idóneo para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio de la CONSULTORÍA objeto del presente contrato, mismo que será presentado oficialmente antes del inicio del trabajo, mediante comunicación escrita dirigida a LA CONTRAPARTE.

El GERENTE DE PROYECTO tendrá residencia en el lugar previsto en el Documento Base de Contratación; prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

- Dirigir el servicio de CONSULTORÍA.

- Representar al CONSULTOR durante toda la prestación del servicio.

- Mantener permanentemente informada a la CONTRAPARTE sobre todos los aspectos relacionados con el servicio.

- Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONSULTOR.

- Presentar el Organigrama completo del personal del CONSULTOR, asignado al servicio.

- Es el responsable del control de la asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

- Cuidará de la economía con la que debe desarrollarse la prestación del servicio de Consultoría, a efectos de cumplir con el presupuesto asignado.

En caso de ausencia temporal del servicio, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONSULTOR.

Esta suplencia será temporal y no deberá exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONSULTOR deberá proceder a sustituir al GERENTE DE PROYECTO, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación en relación al profesional que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo GERENTE DE PROYECTO, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA CUARTA.- (PERSONAL DEL CONSULTOR)

  - Asignación de personal: El CONSULTOR debe asignar para la ejecución del servicio de CONSULTORÍA, al personal profesional y técnico experimentado, de acuerdo al número y especialidades señaladas en su propuesta, de acuerdo al cronograma de servicios.

  - Cambio de personal: Cualquier cambio de personal profesional y técnico propuesto por el CONSULTOR tendrá carácter excepcional y deberá estar previamente autorizada por la CONTRAPARTE.  El reemplazo de personal será factible sólo cuando la formación, capacidad y experiencia del nuevo personal sea igual o superior al personal propuesto en la oferta del CONSULTOR.

  - Retiro de personal del CONSULTOR a solicitud de la ENTIDAD: El CONSULTOR retirará del servicio a cualquier personal cuyo cambio justificado sea solicitado por la ENTIDAD, sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que resulten emergentes del cambio, correrán por cuenta del CONSULTOR.

  - Seguros: El CONSULTOR contratará exclusivamente por su cuenta los seguros necesarios para la cobertura de cualquier riesgo que implique la ejecución del servicio de CONSULTORÍA. La cobertura de los seguros debe considerar el inicio del servicio hasta su conclusión, y debe emitirse por los conceptos siguientes, cuyo costo estará  incluido en los precios de contrato:

- Accidentes o incapacidad para el personal del CONSULTOR, de acuerdo a la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al servicio.

- (incluir si corresponde otro tipo de seguros según las características de la prestación del servicio de consultoría)

  - Coordinación con la oficina principal del CONSULTOR: El CONSULTOR a través del personal de su oficina principal, coordinará y efectuará el control respectivo de la marcha del servicio de CONSULTORÍA y mantendrá contacto permanente con el GERENTE DEL PROYECTO (o con el suplente de éste), visitando periódicamente y cuantas veces sea necesario, el lugar de prestación del servicio, las oficinas y/o los lugares de trabajo. Los salarios, pasajes y viáticos de su personal que realice esta coordinación o seguimiento, no serán reconocidos de forma separada, por cuanto forman parte de los costos indirectos de la propuesta del CONSULTOR.

VIGÉSIMA QUINTA.- (INFORMES) El CONSULTOR, someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE, los siguientes informes:

  - Informe Inicial: En __________ (registrar el número de ejemplares) ejemplares, a los ________ (Registrar de forma numeral y literal el plazo) días calendario, computables desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Proceder, serán presentados a la CONTRAPARTE. Dicho informe deberá contener el cronograma de servicios ajustado a los plazos solicitados por la ENTIDAD, detallando las actividades a realizar e indicando como se ejecutará y concluirá la CONSULTORÍA. Este cronograma de servicios, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita de la ENTIDAD, en la instancia competente.

  - Informes Periódicos: En ______________(registrar el número de ejemplares) ejemplares y conforme los plazos definidos en el cronograma de servicios, serán presentados a la CONTRAPARTE y contendrán el avance de la CONSULTORÍA, consignado en el Documento Base de Contratación y un detalle de: (La ENTIDAD podrá considerar como contenido de los informes: Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio y el criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso; Comunicaciones más importantes intercambiadas con la CONTRAPARTE; Información sobre modificaciones; Información miscelánea u otro contenido que permitan comunicar el avance y desarrollo de la CONSULTORÍA en relación al cumplimiento del producto final o si corresponde a los productos intermedios completos)

  - Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio de CONSULTORÍA, a requerimiento de la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE, el CONSULTOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en _________ (establecer el numero) ejemplares, en el plazo de __________(Registrar el plazo de forma numeral y literal) días calendario computable a partir del día siguiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

  - Producto Final: Dentro del plazo previsto, el CONSULTOR entregará el producto final objeto del servicio de CONSULTORÍA, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el alcance de Trabajo y Propuesta adjudicada.

Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones a efectos de que la ENTIDAD tome y asuma las acciones técnicas, económicas, legales u otras que correspondan.

El documento final debe ser presentado por el CONSULTOR dentro del plazo previsto, en_______ (Especificar el número de ejemplares) ejemplares.

En caso que el documento final presentado fuese observado por la ENTIDAD, será devuelto al CONSULTOR, a fin de que este realice las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que la ENTIDAD prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento final.

VIGÉSIMA SEXTA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS)

  - Procedimiento de aprobación: La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos que emanen de la CONSULTORÍA y hará conocer al CONSULTOR la aprobación de los mismos o en su defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos la CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de _____ (registrar el plazo de forma literal y numeral, de acuerdo a la magnitud del servicio) días calendario computados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de información adicionales. Si dentro del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al informe, se aplicará el silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados.

El documento final, deberá ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente y dentro del plazo máximo de veinte (20) la CONTRAPARTE deberá comunicar su aprobación o rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, también deberá emitir la planilla de cómputo de servicios prestados.

El CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de _____ (registrar el plazo de forma numeral y literal, de acuerdo a la magnitud del servicio) días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por la CONTRAPARTE.

  - Propiedad de los documentos emergentes de la CONSULTORÍA: El documento final en original, copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético, y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios del CONSULTOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización del servicio, quedando absolutamente prohibido al CONSULTOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la CONSULTORÍA, en cumplimiento del Contrato.

El CONSULTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del CONSULTOR.

El CONSULTOR sólo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus antecedentes profesionales, sobre lo cual la ENTIDAD emitirá la certificación detallada pertinente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (FORMA DE PAGO) El pago se realizará de acuerdo al avance de la CONSULTORÍA, conforme lo establecido en el presente contrato, según el siguiente detalle: (La entidad deberá establecer el número de pagos y su porcentaje en relación al monto total del contrato y el cronograma de servicios)

El CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todas las actividades realizadas para la ejecución de la CONSULTORÍA.

Los días de retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega del informe periódico y el respectivo certificado de pago, serán contabilizados por la CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios prestados.

La CONTRAPARTE, dentro del plazo previsto para la aprobación de documentos indicará por escrito la aprobación del informe periódico y del certificado de pago o los devolverá para que el CONSULTOR realice las correcciones necesarias para su nueva presentación con la nueva fecha.

El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda de la ENTIDAD, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción, para que se procese el pago correspondiente.

El pago de cada certificado, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del procesamiento de pago por la dependencia prevista por la ENTIDAD.

El CONSULTOR recibirá el pago del monto consignado en el certificado de pago, menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago, el CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora para efectos de compensación según corresponda.

Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida a la CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD.

En cada caso, el informe de la CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONSULTOR.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el respectivo certificado de pago hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en el cronograma de servicios, la CONTRAPARTE deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y lo enviará para la firma del GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FACTURACIÓN) El CONSULTOR emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD por el anticipo, cuando éste exista y (Cuando el objeto de la contratación esté relacionado a la elaboración de estudios a diseño final vinculados a una obra debe eliminar de la redacción la frase “por el anticipo, cuando éste exista y”) una vez que cada informe periódico y el certificado de pago hayan sido aprobados por la CONTRAPARTE. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago.

VIGÉSIMA NOVENA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

  - El presente contrato podrá ser modificado dentro de los alcance previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación.

Las modificaciones al contrato serán consideradas sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado y se determine una modificación significativa en la CONSULTORÍA que conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. LA CONTRAPARTE deberá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificación(es) no deberá(n) exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. Toda modificación que se pretenda realizar deberá ser concertada previamente, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendación y antecedentes será cursado por la CONTRAPARTE a la ENTIDAD, quien luego de su análisis a través de __________________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento del servicio), realizará el procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato modificatorio, antes de su suscripción.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito por ambas partes de forma previa a la ejecución de las prestaciones efecto de la modificación y en ningún caso constituye un documento regularizador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos de emergencia probada y justificada, que incida en la prestación del servicio objeto de la CONSULTORÍA.

  - La ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE se reserva el derecho de emitir instrucciones para que el CONSULTOR efectúe los ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del Servicio de CONSULTORÍA, o ajustes en el cronograma de servicios, para la cual solo será necesaria la emisión de una instrucción expresa emitida por la CONTRAPARTE.

TRIGÉSIMA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adicionales ordenados conforme la modalidad descrita en la cláusula Vigésima Novena, serán pagados según lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio.

En caso de existir estos servicios adicionales, el CONSULTOR los consignará en el certificado de pago.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente comprobados por la CONTRAPARTE, se aplicarán por cada día de retraso la siguiente multa:

(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a los retrasos y en a la premura que tenga la entidad en relación a la ejecución de la CONSULTORÍA)

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el CONSULTOR, no entregara los productos establecidos en la cláusula Vigésima Quinta dentro de los plazos previstos en el cronograma de servicios de la CONSULTORÍA;

- Cuando el CONSULTOR dentro de los cinco (5) días hábiles, computables desde su notificación escrita conforme lo previsto en la Cláusula Octava, no responda a las consultas formuladas por escrito por la ENTIDAD o por la CONTRAPARTE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la CONTRAPARTE, con base a los informes que se emitan producto del desarrollo de la CONSULTORÍA, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago o en la Liquidación del contrato realizada por cumplimiento del contrato o por resolución del mismo.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR)

  - Responsabilidad Técnica: EL CONSULTOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en los Términos de Referencia y su propuesta.

En consecuencia el CONSULTOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito o de cualquier personal bajo su dependencia que haya participado de la prestación del servicio, para realizar cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se obliga a atender los requerimiento y estar a completa disposición de la ENTIDAD.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el CONSULTOR es responsable ante el Estado.

El CONSULTOR, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros, en relación con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de éstos deriven.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al CONSULTOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.

Bajo esta responsabilidad se establece que el CONSULTOR, se hará pasible a las sanciones legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía legal correspondiente.

  - Responsabilidad Civil: El CONSULTOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES) LA ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los servicios que presta el CONSULTOR, en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado; para lo cual notificará al CONSULTOR por escrito por intermedio de la CONTRAPARTE, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser total o parcial.

En este caso la ENTIDAD reconocerá a favor del CONSULTOR los gastos en que éste incurra por mantenimiento del personal en el servicio objeto de la CONSULTORÍA, siempre y cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los (10) diez días calendario. A los efectos del pago de estos gastos, la CONTRAPARTE llevará el control respectivo de personal paralizado y elaborará el respectivo informe conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda.

Asimismo, el CONSULTOR podrá solicitar a la ENTIDAD la suspensión temporal de sus servicios en la CONSULTORÍA, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONSULTOR en la prestación de sus servicios, esta suspensión puede ser parcial o total. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el CONSULTOR. Cuando el servicio fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario a efectos de reconocimiento del pago, se seguirá el procedimiento ya previsto en la presente cláusula.

Si los servicios se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONSULTOR en observar y cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no merecerán ninguna ampliación del plazo del servicio o ajuste de plazos del cronograma de servicio, ni corresponderá pago alguno por el personal parado.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de entrega del producto final o a la terminación del contrato por resolución, el CONSULTOR con base a la planilla de cómputo de servicios prestados, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio de CONSULTORÍA, con fecha y la firma del GERENTE DEL PROYECTO, a la CONTRAPARTE para su aprobación. La ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la aprobación del certificado de liquidación final.

En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el Certificado de Liquidación Final dentro del plazo previsto, la CONTRAPARTE deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado al CONSULTOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por terminación del contrato por cumplimiento o resolución del mismo.

La CONTRAPARTE y la ENTIDAD no darán por finalizada la liquidación del contrato, si el CONSULTOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que la ENTIDAD a través de la CONTRAPARTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación Final aprobado reservándose el derecho de que aún después del pago final, en caso de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONSULTOR.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la autoridad competente de LA ENTIDAD luego de concluido el trámite precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONSULTOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

EL CONSULTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

Asimismo, EL CONSULTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por LA ENTIDAD.

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por LA CONTRAPARTE, ésta lo remitirá a la dependencia de LA ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará el mismo.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula Vigésima Séptima del presente Contrato, para el pago de saldos en caso que existiesen

TRIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente Contrato, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez,   el ___________ (Registrar el nombre y cargo del servidor público habilitados para la suscripción del Contrato), en representación legal de LA ENTIDAD, y el__________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del CONSULTOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del CONSULTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad ________________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscriba el contrato).

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar la razón social del Consultor) |
| --- | --- | --- |